台南縣都市計畫委員會

第208次會議紀錄

中   華   民   國   97   年   10   月

台南縣都市計畫委員會第208次會議紀錄

一、時間：中華民國97年10月31日(星期五)下午2時

二、地點：本府南瀛大樓2樓簡報室

三、主席：蘇兼主任委員煥智(宣布開會時蘇兼主任委員煥智不克出席，由顏兼副主任委員純左代理主席)

紀錄彙整：蔡宜哲、邱淑華、顏美惠

黃佩菁、賴勁輔

四、出席委員：(詳會議簽到簿)

五、列席單位及人員：(詳會議簽到簿)

六、追認本會第207次會議紀錄。

決定：確定。

七、審議案件：

第 一 案：「變更佳里都市計畫（部分農業區為公墓用地）」案

第 二 案：「變更台南科學工業園區特定區計畫（科學園區部分）（調整計畫範圍、部分事業專用區為道路用地、部分綠地為學校用地、部分學校用地為綠地、部分環保設施用地為公園用地、部分公園用地為環保設施用地）案」

第 三 案：「變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（工商綜合專用

區實施進度及經費）」案

第 四 案：「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(物流及轉運服務設施專用區（第三次通盤檢討報部審議第八-4案）)」案

第 五 案：「擬定高速公路永康交流道附近特定區計畫(物流及轉運服務設施專用區)細部計畫」案

八、臨時動議：

第 一 案：「變更高速公路台南交流道附近特定區計畫(崁腳住宅社區)」案

第 二 案：「擬定高速公路台南交流道附近特定區計畫(崁腳住宅社區)細部計畫」案

九、散會(同日下午5時30分)。

七、審議案件：

第 一 案：「變更佳里都市計畫（部分農業區為公墓用地）」案

說    明：一、本案係佳里鎮公所為解決佳里鎮墓地不足問題並善用土地資源，以較環保經濟塔葬方式改善墓地環境景觀，同時對既存百年的「第一公墓」賦予合理土地使用分區，爰辦理本次變更案。

二、法令依據：都市計畫法第27條第1項第4款。

三、變更計畫範圍：詳計畫圖。

四、變更計畫內容及理由：詳計畫書。

五、公開展覽期間：97年9月11日起至97年10月13日於佳里鎮公所及本府辦理計畫書、圖公開展覽完竣。並於97年10月03日下午2時30分假佳里鎮公所禮堂舉辦公開說明會。

六、公民或團體所提意見：無。

決    議：請佳里鎮公所詳實補充下列資料後再提會討論。

一、請補充說明北門地區現有殯葬設施納骨塔公、私立塔位數，並分析整體供需情況及本案之急迫性為何。

二、有關道路服務水準部分，應分析重大節慶（如清明節）之交通量，而非僅以一般平均尖峰時刻論；且交通動線規劃除考量自行開車者外，應包含公車、接駁車等大眾運輸系統動線，並配合調整主要出入道路路寬及停車空間規劃。

三、有關事業及財務計畫請配合納骨塔塔位數核實檢討，並依分期分區發展計畫分別羅列。

第 二 案：「變更台南科學工業園區特定區計畫（科學園區部分）（調整計畫範圍、部分事業專用區為道路用地、部分綠地為學校用地、部分學校用地為綠地、部分環保設施用地為公園用地、部分公園用地為環保設施用地）案」

說    明：一、為因應高科技產業投資需求、配合國立南科國際實驗高級中學之設立並兼顧環境生態保育，需及時調整園區土地分區使用及公共設施用地，以建構「生態廊道」，打造設施完備之優質產業環境，提昇園區之國際競爭力，爰辦理本次變更案。

二、法令依據：「都市計畫法」第27條第1項第3款。

三、變更計畫範圍：詳計畫示意圖。

四、變更計畫內容及理由：詳計畫書。

五、公開展覽期間：民國97年9月18日至民國97年10月17日於南部科學工業園區管理局、善化鎮公所、新市鄉公所、安定鄉公所及本府辦理計畫書、圖公開展覽完竣。並分別於97年9月30日上午10時假新市鄉公所3樓中山堂、97年10月13日上午10時假善化鎮公所3樓會議室及97年10月13日下午2時假安定鄉公所3樓會議室舉辦公開說明會。

六、公民或團體所提意見：無。

決    議：照案通過。

第 三 案：「變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（工商綜合專用

區實施進度及經費）」案

說    明：一、「變更高速公路麻豆交流道附近特定區計畫（部分甲種工業區、農業區為工商綜合專用區、生態綠地）案」，於93年10月7日發布實施。依原核定都市計畫書內容，需於都市計畫發布實施3年內完成開發（即96年10月29日前完成開發）；卻因整體景氣不佳、周邊重大建設未完全開發及開發過程辦理不順等因素，致未能於核定期限內開發完成，爰依都市計畫法第27條第1項第3款規定申請變更「實施進度及經費」展延期程。

二、法令依據：都市計畫法第27條第1項第3款。

三、變更計畫範圍：詳計畫圖。

四、變更計畫內容及理由：詳計畫書。

五、公開展覽期間：民國97年2月14日起至民國97年3月14日止於麻豆鎮公所與本府辦理計畫書公開展覽完竣。並於97年3月7日上午10時整假麻豆鎮公所3樓禮堂舉辦公開說明會。

六、公民或團體所提意見：無。

決    議：除下列各點外，其餘准予通過。

一、本案應於都市計畫變更發布實施後一年內完成公共設施用地捐贈與土地變更回饋金之繳納，並於都市計畫變更發布實施後二年內完成公共設施用地興闢，否則依法回復為原使用分區，且已完成捐贈之用地及繳納之回饋金不予發還。

二、為利後續計畫之執行管制，有關興闢、捐贈公共設施用地及繳納土地變更回饋金之規定，應於報部核定前與本府簽訂協議書，並納入計畫書據以執行。

第 四 案：「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(物流及轉運服務設施專用區（第三次通盤檢討報部審議第八-4案）)」案

說    明：一、本案原規劃為運輸中心，惟原計畫中僅規定為一般土地使用分區，未明確規定開發方式，以致土地閒置未開發。為明確定位運輸中心未來發展方向，於「高速公路永康交流道附近特定區計畫」辦理第三次通盤檢討時，提出變更為物流及轉運服務設施專用區。案經內政部都市計畫委員會94年9月16日第616次會決議（略以）：「本案暫予保留，請台南縣政府依下列各點辦理，並研擬整體規劃構想及開發計畫（含事業及財務計畫）後，再行報部提會討論。1.劃設適當比例之公共設施用地。2.以市地重劃整體開發方式辦理。3.應維持不少於50％之土地供運輸、物流、倉儲等功能之產業使用。4.維持原建蔽率及容積率之規定。」，本案爰依上開會議紀錄研擬土地使用計畫及開發計畫等內容，並重新辦理公開展覽。

二、法令依據：都市計畫法第26條。

三、變更計畫範圍：詳計畫書示意圖。

四、變更計畫內容及理由：詳計畫書。

五、公開展覽期間：92年10月4日起至92年11月2日於永康市公所及本府辦理計畫書、圖公開展覽完竣。並於92年10月13日假永康市社教中心舉辦公開說明會。

再公開展覽期間：97年3月24日起至97年4月23日於永康市公所及本府辦理計畫書、圖公開展覽完竣。並於97年4月10日假永康市公所禮堂舉辦公開說明會。

六、公民或團體所提意見：詳公民或團體陳情意見綜理表。

七、本案因案情複雜，經簽奉核可，由何委員天河（召集人）、詹委員達穎、周委員士雄、吳委員欣修、彭委員紹博等五人組成專案小組先行審查，於97年5月30日、97年6月6日、97年7月17日、97年9月12日召開4次專案小組會議，獲致具體結論，爰提請大會討論。

決    議：請規劃單位清查次27-20M計畫道路兩側現有合法建物及拆遷補償情形，並研提替代方案後，再行提會討論。

第 五 案：「擬定高速公路永康交流道附近特定區計畫(物流及轉運服務設施專用區)細部計畫」案

說    明：一、本案係依循「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(物流及轉運服務設施專用區（第三次通盤檢討報部審議第八-4案）)」案之內容及內政部都市計畫委員會94年9月16日第616次會決議，辦理擬定本細部計畫案。

二、法令依據：都市計畫法第17條及第22條。

三、擬定計畫範圍：詳計畫書示意圖。

四、擬定計畫內容：詳計畫書。

五、公開展覽期間：97年3月24日起至97年4月23日於永康市公所及本府辦理計畫書、圖公開展覽完竣。並於97年4月10日假永康市公所禮堂舉辦公開說明會。

六、公民或團體所提意見：詳公民或團體陳情意見綜理表。

七、本案因案情複雜，經簽奉核可，由何委員天河（召集人）、詹委員達穎、周委員士雄、吳委員欣修、彭委員紹博等五人組成專案小組先行審查，於97年5月30日、97年6月6日、97年7月17日、97年9月12日召開4次專案小組會議，獲致具體結論。另土地使用分區管制要點及都市設計管制要點，業提交97年度本縣都市設計審議委員會97年9月23日第7次會報告討論。

決    議：土地使用分區管制要點部分，請研議容許作為餐飲業之規模限制及其停車空間設置標準後，再行提會討論。

八、臨時動議：

第 一 案：「變更高速公路台南交流道附近特定區計畫(崁腳住宅社區)」案

說    明：一、本案係依「都市計畫農業區變更使用審議規範」規定，由申辦範圍內全部土地所有權人申請辦理。

二、法令依據：「都市計畫法」第27條第1項第4款及都市計畫農業區變更使用審議規範。

三、變更計畫範圍：詳再提會補充資料及計畫書示意圖。

四、變更計畫內容及理由：詳再提會補充資料及計畫書。

五、公開展覽期間：96年6月8日起至96年7月9日於仁德鄉公所及本府辦理計畫書、圖公開展覽完竣。並於96年6月27日上午10時假仁德鄉公所會議室舉辦公開說明會。

再公開展覽期間：97年3月25日起至97年4月25日於仁德鄉公所及本府辦理計畫書、圖公開展覽完竣。並於97年4月14日上午10時假仁德鄉公所會議室舉辦公開說明會。

六、公民或團體所提意見：詳公民或團體陳情意見綜理表(第一次公開展覽期間提出意見)，再公開展覽期間並無公民或團體提出陳情意見。

七、本案因案情複雜，經簽奉核可，由王委員振英（召集人）、林前委員佐鼎、詹委員達穎、吳委員欣修、蘇委員金安等五人組成專案小組先行審查(第4次專案小組時委員改任周委員士雄)，於96年8月10日、96年10月8日、96年12月10日、97年1月24日召開4次專案小組會議，獲致具體結論。爰於97年5月16日、9月3日提第205、207次大會審議，並決議請開發者提出該地區之土壤係數或地質參數資料，分析土壤液化程度及所可能造成之災害情形及具體因應對策，並酌予調降本計畫區之開發強度（如建築高度、容積率等），及檢討規劃內容（如道路系統、滯洪池等）之妥適性，同時對新修正之計畫內容與專案小組決議有所差異部分，請補充說明理由及依據後再提會討論。經申請人97年10月15日補充資料到府，爰提請大會討論。

決    議：除下列各點外，餘照申請人97年10月15日補充資料（本縣都市計畫委員會第207次會審議決議處理情形對照表，詳附錄一）及97年10月31日會中補充資料（委員意見補述與本案處理情形，詳附錄二）通過。

一、為保障善意第三者「知」的權益，將「計畫區內有後甲里斷層通過」、「應依社區經營管理計畫辦理並提撥社區經營管理維護基金」、「應依土地使用分區管制要點規定辦理」等提示內容，納入該管地政事務所土地參考資訊檔、土地使用分區(或公共設施用地)證明書上，並於變更都市計畫與擬定細部計畫圖上標註上述提示內容與斷層帶位置，俾供查考。

二、「建築管理與其他規定」乙節中有關建築耐震設計標準應納入土地使用分區管制要點規定，並規定所有開發行為應經各相關執業技師依相關規定辦理簽證。

三、為應都市防(救)災疏散之需，將2-3號計畫道路南北向路段修正為12M寬；並於基地西南側增闢一條10M寬計畫道路，以銜接臺南市EL-9-10M計畫道路，該道路開發方式採徵收方式辦理，由鄉公所代辦用地徵收補償，其用地徵收補償與興闢工程所需費用由申請人負擔。

四、有關張委員會中所提工程規劃設計原則，請規劃單位參酌納入土地使用分區管制要點或適當章節中規定。

五、都市設計準則先提本縣都市設計審議委員會審議，於審定後納入細部計畫書規定。

六、本案因與公開展覽範圍不同（面積減少），俟內政部都市計畫委員會審議時，另案辦理再公開展覽及說明會。

第 二 案：「擬定高速公路台南交流道附近特定區計畫(崁腳住宅社區)細部計畫」案

說    明：一、本案係依「都市計畫農業區變更使用審議規範」規定，由申辦範圍內全部土地所有權人申請辦理。

二、法令依據：「都市計畫法」第24條及都市計畫農業區變更使用審議規範。

三、擬定計畫範圍：詳再提會補充資料及計畫書示意圖。

四、擬定計畫內容及理由：詳再提會補充資料及計畫書。

五、公開展覽期間：96年6月8日起至96年7月9日於仁德鄉公所及本府辦理計畫書、圖公開展覽完竣。並於96年6月27日上午10時假仁德鄉公所會議室舉辦公開說明會。

再公開展覽期間：97年3月25日起至97年4月25日於仁德鄉公所及本府辦理計畫書、圖公開展覽完竣。並於97年4月14日上午10時假仁德鄉公所會議室舉辦公開說明會。

六、公民或團體所提意見：詳公民或團體陳情意見綜理表(第一次公開展覽期間提出意見)，再公開展覽期間並無公民或團體提出陳情意見。

七、本案因案情複雜，經簽奉核可，由王委員振英（召集人）、林前委員佐鼎、詹委員達穎、吳委員欣修、蘇委員金安等五人組成專案小組先行審查(第4次專案小組時委員改任周委員士雄)，於96年8月10日、96年10月8日、96年12月10日、97年1月24日召開4次專案小組會議，獲致具體結論。爰於97年5月16日、9月3日提第205、207次大會審議，並決議請開發者提出該地區之土壤係數或地質參數資料，分析土壤液化程度及所可能造成之災害情形及具體因應對策，並酌予調降本計畫區之開發強度（如建築高度、容積率等），及檢討規劃內容（如道路系統、滯洪池等）之妥適性，同時對新修正之計畫內容與專案小組決議有所差異部分，請補充說明理由及依據後再提會討論。經申請人97年10月15日補充資料到府，爰提請大會討論。

決    議：除下列各點外，餘照申請人97年10月15日補充資料（本縣都市計畫委員會第207次會審議決議處理情形對照表，詳附錄一）及97年10月31日會中補充資料（委員意見補述與本案處理情形，詳附錄二）通過。

一、為保障善意第三者「知」的權益，將「計畫區內有後甲里斷層通過」、「應依社區經營管理計畫辦理並提撥社區經營管理維護基金」、「應依土地使用分區管制要點規定辦理」等提示內容，納入該管地政事務所土地參考資訊檔、土地使用分區(或公共設施用地)證明書上，並於變更都市計畫與擬定細部計畫圖上標註上述提示內容與斷層帶位置，俾供查考。

二、「建築管理與其他規定」乙節中有關建築耐震設計標準應納入土地使用分區管制要點規定，並規定所有開發行為應經各相關執業技師依相關規定辦理簽證。

三、為應都市防(救)災疏散之需，將2-3號計畫道路南北向路段修正為12M寬；並於基地西南側增闢一條10M寬計畫道路，以銜接臺南市EL-9-10M計畫道路，該道路開發方式採徵收方式辦理，由鄉公所代辦用地徵收，其用地徵收與興闢工程所需費用由申請人負擔。

四、有關張委員會中所提工程規劃設計原則，請規劃單位參酌納入土地使用分區管制要點或適當章節中規定。

五、都市設計準則先提本縣都市設計審議委員會審議，於審定後納入細部計畫書規定。

六、本案因與公開展覽範圍不同（面積減少），俟內政部都市計畫委員會審議時，另案辦理再公開展覽及說明會。