後壁玉米田專案(統計至113/5/15)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
| 後壁區嘉安段0568、0569、0570、0571、0572、0575-1、0575、0576、0579、0580、0583、0584、0587、0588、0591、0592等16筆地號 | 約168000公噸 | 3296.18公噸 | 164703.82公噸 | 1.本案預計於116年12月31日前清理完畢，現場已裝設CCTV供民眾觀看現場直播清理狀況。2.截至113年5月15日，累計已清運爐碴3296.18公噸。 |