附件C

青年路立體停車場相關新增設施設備查核項目期程總表(範例)

| 序號 | 項目內容及數量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、契約約定事項 |  | 汽車建置數量 | 完成期限 |
| 1 | 車牌辨識攝影組 (詳需求規範說明書第3條第1項) | 2組 | 機關通知進場整備日起15日內 |
| 2 | 自動繳費機 (詳需求規範說明書第3條第1項) | 3台 | 機關通知進場整備日起15日內 |
| 4 | 公告事項牌面與費率牌面 (詳需求規範說明書第3條第1項) | 2支 | 機關通知進場整備日起15日內 |
| 3 | 緊急求救對講機 (詳需求規範說明書第3條第2項) | 6套 | 機關通知進場整備日起15日內 |
| 5 | 入口處雙面剩餘車位顯示器 (詳需求規範說明書第3條第3項) | 1支 | 機關通知進場整備日起1個月內 |
| 6 | 剩餘格位上傳 (詳需求規範說明書第3條第5項) | 1式 | 機關通知進場整備日起2個月內 |
| 7 | 充電樁 (詳需求規範說明書第3條第11項~第13項) | 20支 | 應於113年底前至少完成充電樁體安裝設置，機關通知進場整備日起1個月內向台電公司提送申請用電審查，並委託營運日起6個月內完成檢驗送電且正常提供充電服務。 |
| 二、自行承諾事項 |  | 數量 | 完成期限 |
| 1 |  |  |  |

備註：依本案【停車場設施需求規範說明書】及自行允諾事項之完成期限填列。

青年路立體停車場

附件C

相關新增設施設備查核項目期程總表

2個月內應完成之項目(範例)

| 序號 | 項目內容及數量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、契約約定事項 |  | 數量 | 完工佐證照片 |
| 1 | 剩餘格位上傳 | 1式 |  |
| 2 | 尋車機 | 1台 |  |
| 二、自行承諾事項 |  | 數量 | 完工佐證照片 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

備註：依本案【停車場設施需求規範說明書】相關新增設施設備所規定之完成期限分別以

當日15日、1個月、2個月……填列，並須檢附完成設置之佐證照片數張。