附件C

新建路44巷停車場相關新增設施設備查核項目期程總表(範例)

| 序號 | 項目內容及數量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、契約約定事項 |  | 數量 | 完成期限 |
| 1 | 車牌辨識攝影組 (詳需求規範說明書第3條第1項) | 組 | 通知進場整備日起10日內 |
| 2 | 出車警示燈 (詳需求規範說明書第3條第4項) | 台 | 通知進場整備日起1個月內 |
| 3 | 緊急求救對講機 (詳需求規範說明書第3條第3項) | 套 | 通知進場整備日起1個月內 |
| 4 | 剩餘格位上傳 (詳需求規範說明書第3條第8項) | 式 | 通知進場整備日起45日內 |
| 5 | 無障礙環境建置 (詳需求規範說明書第3條第7項) | 式 | 通知進場整備日起45日內 |
| 6 | 充電樁 (詳需求規範說明書第3條第12項~第14項) | 6支 | 應於113年底前至少完成充電樁體安裝設置，機關通知進場整備日起1個月內向台電公司提送申請用電審查，並委託營運日起6個月內完成檢驗送電且正常提供充電服務。 |
| 二、自行承諾事項 |  | 數量 | 完成期限 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

備註：依本案【停車場設施需求規範說明書】及自行允諾事項之完成期限填列。

新建路44巷停車場

附件C

相關新增設施設備查核項目期程總表

1個月內應完成之項目(範例)

| 序號 | 項目內容及數量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、契約約定事項 |  | 數量 | 完工佐證照片 |
| 1 | 公告事項牌面與 費率牌面 |  |  |
| 2 | 出車警示燈 |  |  |
| 3 | 緊急求救對講機 |  |  |
| 二、自行承諾事項 |  | 數量 | 完工佐證照片 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

備註：依本案【停車場設施需求規範說明書】相關新增設施設備所規定之完成期限分別以

10日、1個月、45日內填列，並須檢附完成設置之佐證照片數張。