臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至112年10月底執行進度：

1. 10月4日核定整體品質計畫。
2. 10月12日召開第11次雙週會。
3. 10月18日召開第3季工作檢討會議。
4. 10月18日備查融資契約並同意予民間機構設定負擔。
5. 10月24日環境部環境管理署召開特種建築物申請案審議大會。
6. 10月26日召開第10次週會。