臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至112年11月底執行進度：

1. 11月2日召開第12次雙週會。
2. 11月9日召開第13次週會。
3. 11月16日召開月工作檢討會議。
4. 11月22日檢送特種建築物申請計畫書予環境部核定。
5. 11月22日核定興建執行計畫書。
6. 11月22日備查基本設計成果。
7. 11月23日召開第13次雙週會。