臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至112年12月底執行進度：

1. 12月7日召開第14次雙週會。
2. 12月14日備查細部設計圖說。
3. 12月15日召開第15次週會。
4. 12月21日召開月工作檢討會議。
5. 12月21日核准廢棄物清理計畫書。
6. 12月22日核准逕流廢水污染削減計畫。
7. 民間機構申報於12月28日開工。