臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至112年2月底執行進度：

1. 112年2月13日雙方於契約用印，簽約完成。
2. 112年2月15日召開本案啟始會議，確立雙方聯繫窗口，律定本案履約期間會議執行原則及方式。
3. 112年2月23日完成本案用地及回饋設施點交。
4. 112年2月23日成立本案履約管理小組。