臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至112年7月底執行進度：

1. 7月6日召開第7次週會。
2. 7月10日提送出流管制計畫第1次修正版予高雄市水利技師公會審查。
3. 7月13日召開第7次雙週會。
4. 7月14日環保署召開本案特種建築物3項計畫書審查會議。
5. 7月20日召開112年第2季工作檢討會。
6. 民間機構7月17日提送整體品質計畫送審。