臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至112年5月底執行進度：

1. 5月3日本案地上權設定完成。
2. 5月4日召開第4次週會。
3. 5月11日召開第4次雙週會。
4. 5月12日辦理回饋設施規劃構想地方說明會。
5. 5月18日召開月工作檢討會。
6. 民間機構5月2日提送興建執行計畫、安全監控計畫及通報計畫送審。