臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至112年6月底執行進度：

1. 6月1日召開第5次雙週會。
2. 6月8日召開月工作檢討會。
3. 6月15日水利局委託高雄市水利技師公會召開出流管制計畫現勘及第1次審查會議。
4. 6月16日召開第6次週會。
5. 6月29日召開第6次雙週會。
6. 6月30日函送特種建築物申請書（第4版）予環保署審議。
7. 民間機構6月17日提送整體施工計畫送審，6月26日提送特種建築物申請書（第4版）。