臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至113年1月底執行進度：

1. 1月1日召開第15次雙週會。
2. 1月11日召開第16次週會。
3. 1月16日召開112年第4季工作檢討會議。
4. 1月25日召開第16次雙週會。
5. 截至1月30日，預定進度16.00%，實際進度17.89%。