臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至113年2月底執行進度：

1. 2月1日召開第17次週會。
2. 2月21日召開月工作檢討會。
3. 2月29日召開第17次雙週會。
4. 截至2月27日，預定進度17.30%，實際進度20.07%。