|  |
| --- |
| **0206臺南市地震災害交通局災後處置作為**  2016.02.11 |
| 項次 | 處置作為 | 成 果 | 備 註 |
| 一 | 接駁服務 | (一)調派大巴1部、中巴2部災區支援。(二)協助秘書處協調計程車業者每日支援10輛，截至2/11 1900累計派遣計程車30趟次接駁服務。(三)2/6 當日完成市區公車20路等9路線改道。(四)2/9起配合市府聯合服務中心開設，指派主管同仁24小時進駐。 | (一)2/6-2/7每日調派大巴1部（無派勤） 2/8-2/9每日改調派2部中巴（無派勤） 2/10-2/11協調支援10輛。(二)2/6 完成市區公車9路線改道 交通資訊更新發佈於市府相關網站 20路及紅10配合替代站位之設置，將一併於週日2/14再次調整，以因應開學需求。(三)2/9 配合指派主管同仁24小時進駐，負責協調公車及計程車之接送服務，並提供相關交通疏導資訊之諮詢。 |
| 二 | 道路封閉改道 | (一)2/6臺86部分路段封閉協助發布交通訊息。(二)2/9協調高公局取消仁德交流道北上封閉管制以利救災。(三)2/10 配合道路封閉與自來水工程施工之實施改道措施。(四)2/10完成替代道路導引標誌掛設28面(五)發布新聞訊息 請相關媒體協助發佈交 通訊息，如警廣，市府 網站及line ,本局網站 及FB。 | (一)臺86線11k+250至17k+000橋面地震位移，協助發布改道訊息。(二)協調高公局取消2/10至2/12國1仁德交流道北上封閉管制。(三)2/9 10:00召開「自來水幹管施工協調會」； 15：00會同相關單位(工務、警察、台水)現地會勘交通維持。(四)擬定替代路線 協調工務局及自來水公司，研擬並發佈交通改道路線，避開救災車輛運輸動線及崑大路緊急供水工程。 |
| 三 | 災損復原 | 交通號誌受損共5處，1處修護完成、2處已先行移除、及2處因大樓倒蹋損毀待修外，其餘已於台電恢復供電後即正常運作。 | (一) 交通號誌受損共5處如下： 1.南區金華健康路水泥桿傾斜，2/6已請廠商先行移除。 2.善化區目加弄溜彎大道與建國路號誌電路板受損，2/6已修復。 3.善化區善化分局附近大型指標螺栓鬆脫，2/6晚間已先行移除，俟檢視基礎無虞後再行復原。 4.永康區國光五街與永大路口因大樓倒蹋損毀待修。 5.歸仁區大仁街與信義北路因大樓倒蹋損毀待修。(二)動員機具與人力 2/6-2/11共出動9部高空作業車、1部工程車及2部吊車，共計22人力辦理交通設施巡查及緊急搶修。 |
| 四 | 春節疏運 | (一)景點交通疏導 各景點周邊道路車多，經疏導車流尚稱順暢。(二)停車狀況 奇美博物館等每日中午後滿場，其餘足敷需求。(三)公共運輸 安平接駁車紅、藍、綠三線，每日服務90車次。初一至初四服務總計5,420人次。(四)出勤人次 每日15人次，初一至初四共計出勤60人次。 | (一)景點交通疏導 奇美博物館、藍晒圖、水萍塭、南鯤鯓、安平。(二)停車場 1.奇美博物館與安平樹屋、水景公園、遊憩碼頭及海安地下停車場、安億、安平文大11停車場。 2.南瀛綠都心平均停車率5成。 (三)公共運輸 1.安平接駁車：紅、藍、綠三線，每日服務90車次。服務人次： 2.載客人數：2/8-1481人、2/9-798人、2/10-1491人、2/11-1650人，共計5,420人。(四)出勤人次 包含交通局指揮中心、機動巡查路況、安億停車場與文大11接駁站、月津港燈節與麻豆轉運站巡查督導等，每日15人次，四天共計出勤60人次。 |