臺南市政府採購申訴審議判斷書【訴1061012-005號】

上列申訴廠商因不服招標機關就「B、C棟教室耐震補強監造委託技術服務」所為之異議處理結果，向本府採購申訴審議委員會（以下簡稱本府申訴會）提出申訴，經本府申訴會107年2月6日第42次委員會議審議判斷如下：

主文

申訴駁回。

事實

緣申訴廠商參與招標機關辦理之「B、C棟教室耐震補強監造委託技術服務」，因不服招標機關將依政府採購法（下稱本法）第101條第1項第2款規定刊登政府採購公報，向招標機關提出異議，復不服招標機關異議處理結果，遂向本府申訴會申訴，並據招標機關陳述意見到會。

□申訴廠商申訴意旨

請求

原異議處理結果撤銷。

事實

- 「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」並非獨立之標案。

- 申訴廠商未出具偽造之投標廠商聲明書。

- 申訴廠商無違反政府採購法101條第1項第2款之規定。

理由

- 申訴廠商於99年4月8日與招標機關完成訂約，茲為辦理「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務」案(以下稱「招標案號○○」)，該契約第二條履約標的載明「本工程委託辦理標的物為本校A、B、C棟大樓，委託辦理範圍為耐震能力補強設計監造甄選委託技術服事宜。」，申訴廠商依契約於99年4月8日始進行A、B、C棟大樓「補強設計」作業，招標機關亦於99年9月29日給付申訴廠商第一期設計服務費之30%及第二期設計服務費之45%，即申訴廠商於99年已完成該案A、B、C棟大樓之「補強設計」作業。惟於「補強設計」作業完成向招標機關請領設計服務費時，查知該「招標案號○○」採購契約決標金額新臺幣（下同）925,000元，漏未將監造費用填入（即925,000元僅補強工程之A、B、C棟大樓設計服務費），遂以99年8月20日○○字第○○號函建請招標機關同意依相關規定將「招標案號○○」案A、B、C棟大樓監造服務費付款修正為「工程發包訂約後，另行議價」，招標機關亦同意該修正。又臺南市政府○○局當初評估補助核定經費不足，無法於99年一併撥款，該補助經費僅足以辦理「補強設計」作業，招標機關因此分期分棟辦理後續工程發包及補強監造，遂遲至103年6月辦理A棟大樓之工程發包及於105年7月辦理B、C棟大樓之工程發包。故除申訴廠商不依約履行或招標機關解除契約外，依「招標案號○○」案契約所載，A、B、C棟大樓「補強監造」作業為該契約之履約標的，本該由申訴廠商依約辦理。且103年之「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」案於工程發包訂約後，僅就監造服務費部分另行議價（依據「招標案號○○」案契約第五條第一項第二款規定），並無重新簽訂契約，亦無決標公告，直接由申訴廠商進行「補強監造」作業，可知依「招標案號209」案之契約，申訴廠商未完成全部履約標的前，該契約效力依舊存續，並無因A棟工程發包延遲至103年辦理而將「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」案視為獨立之標案而重新簽訂契約，「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」案仍為「招標案號209」案契約之履約標的之一部分，故A棟與B、C棟大樓僅分期分棟辦理工程發包及補強監造，並非將A棟與B、C棟大樓拆做獨立之兩案進行，故該「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案應與「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」案做相同之認定，認其並非獨立之標案，僅為「招標案號○○」案契約所載履約標的之一部分。

- 因臺南市政府○○局遲未撥款核定之補助經費，致「招標案號○○」案之A棟與B、C棟大樓工程延宕多年無法發包，招標機關行政人員於該期間進行人事異動時未將工作事項交接妥適，致未查99年所簽訂「招標案號○○」案之契約內容即包含B、C棟大樓「補強監造」作業而毋庸重新簽訂契約以及未查103年之「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」案與申訴廠商僅就監造服務費部分另行議價並無重新簽訂契約等情事，遂致電要求申訴廠商前往議價且重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約，申訴廠商雖於電訪中表示異議，認僅須就監造服務費部分另行議價，無須重新簽訂契約，然招標機關堅持如未重新簽訂契約則無法進行後續B、C棟大樓「補強監造」作業，申訴廠商為尊重招標機關其於採購程序之專業及便利招標機關作業流程，且因受到「招標案號○○」案契約效力拘束，須依約辦理B、C棟大樓「補強監造」作業並協助招標機關完成其他作業程序，仍依招標機關之要求前往。惟臺南市政府○○局於105年4月13日去函要求招標機關於105年5月底前完成補強工程發包，而並非重新辦理監造採購招標案，且招標機關於105年6月22日進行「B、C棟教室耐震補強工程」工程招標公告，並於105年6月30日決標，如「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案為獨立之標案，則應於工程招標前進行監造勞務之公開招標。因B、C棟大樓「補強監造」作業明確載於「招標案號○○」案契約之履約標的，如申訴廠商拒絕招標機關重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約之要求，而導致無法進行後續B、C棟大樓「補強監造」作業，則招標機關亦會以申訴廠商拒絕重新簽訂契約導致無法履行「招標案號○○」案契約，依「招標案號○○」案契約認申訴廠商違反本法第101條第1項第10款致其延誤履約期限，縱使申訴廠商未與招標機關重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約，申訴廠商仍受到「招標案號○○」案契約效力拘束，不得不履行契約或使該契約載明之履約標的延誤履約期限，使申訴廠商陷入明知無須重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約卻不得不從的兩難之窘境。又臺南市政府○○局於99年時已明確核定補助經費，僅因申訴廠商與招標機關簽訂「招標案號○○」案契約時皆未詳查，使「招標案號○○」案決標金額925,000元漏未將監造費用納入，故須於工程發包訂約後，另行議價，而毋庸重新簽訂契約，故申訴廠商僅須依「招標案號○○」案契約待招標機關完成B、C棟大樓工程發包訂約後，進行監造服務費用之議價及「補強監造」作業，無須與招標機關重新簽訂契約，同與103年「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」案。故招標機關不應與申訴廠商重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約，招標機關要求申訴廠商前往重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約應為招標機關辦理採購時採購程序上之瑕疵，申訴廠商縱不與招標機關重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約，仍應依「招標案號○○」案契約履行未完成之B、C棟大樓「補強監造」服務項目。綜上本申訴案之決標日期應與「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」案相同，該案之履約期限清楚載明「自簽約日99年4月8日起至竣工103年11月5日及驗收合格103年11月25日且無待解決事項之日止」，代表本申訴案之決標日期應為「招標案號○○」案契約所載之99年4月8日，申訴廠商於99年4月8日簽訂「招標案號○○」案契約時並非本法第103條第1項所載之拒絕往來廠商，故本申訴案仍應出具與「招標案號○○」案契約相符之投標廠商聲明書，非招標機關所述出具偽造之投標廠商聲明書。

- 申訴廠商雖依招標機關之要求於105年7月6日前往重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約，然依理由二、所述因申訴廠商無法拒絕招標機關之要求，且確信B、C棟大樓「補強監造」服務項目為「招標案號○○」案之履約標的，該契約亦清楚載明，故認「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案與「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」案應做相同之認定而並非獨立之標案，然則申訴廠商於105年8月1日即告復權，與105年7月6日僅差25日，實則無故意違反本法第101條第1項第2款規定偽造投標聲明書及與招標機關重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約之必要。故招標機關不應要求申訴廠商前往重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案之契約，該要求申訴廠商前往重新簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約之行為應為招標機關採購程序上之瑕疵，申訴廠商僅依「招標案號○○」案契約辦理未履約完成之B、C棟大樓「監造」作業及提出與99年4月8日之「招標案號○○」案決標當時相符之投標廠商聲明書，無違反本法第101條第1項第2款規定。

□申訴廠商106年12月11日補充文件（時序表）

一、 98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務「招標案號○○」

| 項次 | 日期 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 99.4.8 | 申訴廠商於99年4月8日與招標機關完成「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務」案訂約「招標案號○○」。 |
| 2 | 99.8.20 | 申訴廠商於「補強設計」作業完成向招標機關請領設計服務費時，查知該「招標案號○○」採購契約決標金額925,000元，漏未將監造費用填入（即925,000元僅補強工程之A、B、C棟大樓設計服務費），遂以99年8月20日○○字第○○號函建請招標機關同意依相關規定將「招標案號○○」案A、B、C棟大樓監造服務費付款修正為「工程發包訂約後，另行議價」，招標機關亦同意該修正。 |
| 3 | 99.9.29 | 招標機關於99年9月29日給付申訴廠商「招標案號○○」設計服務費。 |

二、 A棟教室耐震補強工程及A棟教室耐震補強工程「監造」作業

| 項次 | 日期 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 103.6.18 | 招標機關於103年6月18日與承包商簽訂「A棟教室耐震補強工程」工程合約，並於103年7月7日開工。 |
| 2 | 103.6.23 | 招標機關於103年6月23日召開工程協調會，參加人員有：招標機關、申訴廠商及○○營造有限公司。 |
| 3 | 103.6.24 | 申訴廠商於103年6月24日審查承包商三大計畫書。 |
| 4 | 103.6.30 | 招標機關於103年6月30日與申訴廠商辦理「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」僅就監造服務費另行議價，並無重新簽訂契約，亦無決標公告。 |
| 5 | 99.4.8~ 103.11.25 | 申訴廠商完成「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」勞務案，驗收記錄亦清楚載明該案之履約期限「自簽約日99年4月8日起至竣工103年11月5日及驗收合格103年11月25日且無待解決事項之日止」。 |

三、B、C棟教室耐震補強工程及B、C棟教室耐震補強工程「監造」作業

| 項次 | 日期 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 105.6.6 | 申訴廠商於105年6月6日檢送「B、C棟教室耐震補強工程」預算書、工程圖說、施工規範及空白標單。 |
| 2 | 105.6.22 | 招標機關於105年6月22日進行「B、C棟教室耐震補強工程」工程招標公告，並於105年6月30日決標。 |
| 3 | 105.6.30 | 招標機關於105年6月30日召開工程協調會，參加人員有：招標機關、申訴廠商及○○營造股份有限公司。 |
| 4 | 105.7.4 | 招標機關於105年7月4日與營造廠簽訂「B、C棟教室耐震補強工程」工程合約，並於105年7月15日開工。 |
| 5 | 105.7.6 | 招標機關於105年7月6日函文辦理「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」就監造服務費議價，重新簽合約並決標公告，並於函文中表示申訴廠商不得拒絕簽約，否則將依本法第101條規定處分。 |

四、參考案件

| 項次 | 日期 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 99.09.10 | 申訴廠商於99年9月10日與臺南縣○○鄉○○國民小學簽訂「99年度○○本校C棟教室暨○○分校教師進修室補強工程委託設計監造技術服務」「招標案號：○○」。 |
| 2 | 99.12.29 | 申訴廠商於99年12月29日完成「招標案號：○○」設計階段服務。 |
| 3 | 102.12.19~ 103.4.14 | 「招標案號：○○」之C棟教室補強工程於102年12月19日申報開工，103年4月14日申報竣工，由申訴廠商負責「監造」作業。 |
| 4 | 105.11.15~ 進行中 | 「招標案號：○○」之○○分校教師進修室補強工程於106年11月15日申報開工，工程正持續進行中，由申訴廠商負責「監造」作業。 |
| 5 |  | 申訴廠商於99年9月10日與臺南縣○○鄉○○國民小學簽訂「招標案號：○○」後，於同年完成設計階段工作，○○國民小學於102年及106年各別發包補強工程，由申訴廠商繼續「監造」作業，並未另定契約。 |

五、結論

(一) 依據「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務」案「招標案號○○」簽訂合約已載明，申訴廠商須完成補強設計監造事宜。

(二) 申訴廠商與招標機關議價前，申訴廠商已經開始履行「A、B、C棟大樓耐震補強工程」「監造」作業。

(三) 「A、B、C棟大樓耐震補強工程」應僅就監造服務費議價，無須重新簽訂契約。

(四) 因為招標機關與申訴廠商於99年4月8日簽訂「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務」案「招標案號○○」漏未將監造費用填入，應為招標機關採購程序上之瑕疵。

(五) 因為招標機關行政人員於99年~105年間人事異動時未將工作事項交接妥適，致使105年重新簽訂契約之行為應為招標機關採購程序上之瑕疵。

(六) 綜上，申訴廠商僅依「招標案號○○」案契約辦理未履約完成之B、C棟大樓「監造」作業及提出與99年4月8日之「招標案號○○」案決標當時相符之投標廠商聲明書，無違反本法第101條第1項第2款規定。

□申訴廠商106年12月25日申訴書

事實

一、補充「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案申訴廠商監造作業相關文件。

二、對招標機關檢送之驗收紀錄有疑義，請重新檢送「A棟教室耐震補強工程委託規劃設計及監造」案及「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案之勞務驗收紀錄。

理由

一、招標機關雖於105年7月6日發文要求與申訴廠商辦理(案號○○BC)議約，惟申訴廠商於105年6月30日已依「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務（標案案號：○○）」勞務採購契約第二條第五項「工程監造部份及其他服務事項如下：(各項監造事宜，須詳實記錄並列檔管理並送甲方存考」(一)「應依委託範圍及項目於工程開工前完成監造計畫並確實執行監造……」檢送監造計畫書，招標機關亦於105年7月1日同意核定監造計畫書，故申訴廠商與招標機關辦理(案號○○BC)議約前就已是監造單位，且開始進行監造相關作業。

二、招標機關檢送之驗收紀錄並無申訴廠商簽章，且[驗收經過]：(一)實驗室大樓耐震補強工程…。該「實驗室大樓」並非「招標案號○○」契約標的，申訴廠商亦無對「實驗室大樓」進行耐震補強工程委託規劃設計及監造作業，請招標機關重新檢送「招標案號○○」B、C棟教室驗收紀錄。

三、招標機關檢送之驗收紀錄於申訴廠商簽章時並無以手寫方式加註「+○○A」(案號及契約號)，驗收紀錄為重要文件，如有加註或修改皆須經招標機關與申訴廠商雙方用印，且招標機關於預審大會亦陳述無與申訴廠商另行簽訂「A棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案合約，故並無「○○A」此案，A棟教室僅為「招標案號○○」契約標的，非獨立採購案。招標機關為使強迫申訴廠商簽訂「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」案契約此行為合理化，事後於「○○案」驗收紀錄加註「+○○A」等語，請招標機關勿為規避採購程序疏失而恣意竄改驗收紀錄，請招標機關重新檢送「招標案號○○」A棟教室驗收紀錄。

□申訴廠商107年01月18日補充資料

檢送B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」(招標案號○○BC）相關契約(簽約日105年7月11日)與簽約文件。

□招標機關陳述意旨

事實與理由

- 招標機關A、B、C棟教室耐震補強工程設計監造委託技術服務係於99年4月8日決標予申訴廠商，故本案「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」依「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務（招標案號○○）」勞務採購契約第五條規定於105年7月6日洽申訴廠商進行議價，議價決標後登錄決標公告之組織型態登載「自然人」輸入身分證字號，系統並無出現異常情形之警示。

- 依據審計部臺南市審計處106年8月15日○○字第○○號函來文，稽察「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務」採購結果，來文表示申訴廠商前已遭高雄市政府○○局於104年7月31日刊登為拒絕往來廠商，拒絕往來期間為104年8月1日至105年7月31日；且申訴廠商於議價時出具之證明文件不實（投標廠商聲明書之第9項聲明）；爰此，招標機關依據審計部臺南市審計處106年8月15日○○字第○○號函及106年9月12日○○字第○○號函要求，依本法第101條函文通知申訴廠商。

□招標機關106年12月15日陳述意見書

- 依據臺南市政府106年12月13日○○字第○○號書函辦理，檢送招標機關於99年7月20日驗收合格之「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務（招標案號○○）」驗收紀錄暨105年12月16日驗收合格之「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務（招標案號○○）及B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務（招標案號○○BC）」驗收紀錄各乙份。

- 陳證二之履約期限因監辦單位認定僅須登打迄日，與陳證三不同監辦人員認定有異故有不同；另陳證二驗收紀錄係依據標案案號○○賡續辦理，爰此案號及標的名稱呈現○○及○○BC兩案。

□招標機關106年12月26日陳述意見書

依據林文徹建築師事務所106年12月25日○○字第○○號函所提疑義提出說明：

一、 陳證一之驗收經過內容，因案件當時時效有限，趕於年底結報導致誤植成〝實驗室大樓〞，今予以修改補正另行檢附。

二、 陳證二之案號及契約號加註○○A，係因該○○案於當時僅完成A棟監造所作之驗收紀錄，為作區隔故予內部登載存檔備查，並非恣意竄改。

判斷理由

- 本件係臺南市立○○高級中學辦理之採購案件，屬本府所屬機關辦理之採購；依本法第86條及第76條第1項之規定，應由本府申訴會處理，合先敘明。

- 系爭採購係招標機關依「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務」（下稱招標案號○○）勞務採購契約第5條第1項第2款及本法第22條第1項第4款規定採限制性招標方式辦理，就「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務（下稱招標案號○○BC）」於105年7月6日洽申訴廠商辦理議價後決標。經審計部臺南市審計處稽察結果，申訴廠商前已遭刊登為拒絕往來廠商（刊登期間為104年8月1日至105年7月31日），惟申訴廠商於議價時出具之投標廠商聲明書，第9項聲明事項：「本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第103條第1項及採購法施行細則第38條第1項所規定之不得參加投標或做為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站web.pcc.gov.tw查詢自己（包括總公司及各分公司）、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商】」，勾選為「否」。據此，招標機關認申訴廠商有本法第101條第1項第2款之情事，遂以106年9月4日○○第○○號函通知將依本法規定刊登政府採購公報，且敘明申訴廠商得於接獲通知之次日起20日內以書面向招標機關提出異議。申訴廠商以106年9月18日○○字第○○號函向招標機關提出異議，招標機關復以106年9月29日○○字第○○號函作成維持原處分之異議處理結果。申訴廠商不服，向本府申訴會提出申訴（106年10月12日送達本會）。據此，應認申訴廠商已依本法第102條第1項、第2項所定期限內提出異議及申訴。

- 申訴廠商於招標案號○○BC議價時出具不實之投標廠商聲明書，具有本法第101條第1項第2款情事，應刊登於政府採購公報：

  - 按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。」、「廠商有下列情形之一者，其事實及理由將通知廠商，並附記如未異議者，將刊登政府採購公報：（2）借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標者、訂約或履約者。」政府採購法第101條第1項第2款、招標機關臺南市立○○高級中學「B、C棟教室耐震補強工程監造委託技術服務（招標案號○○BC）」勞務採購投標須知及補充說明第二十四條第一項第二款分別定有明文。

  - 次按「本法第101條第1項第2款及第4款有關『偽造、變造』之定義，應依本法之立法意旨認定，例如，以廠商自己名義所製作之文書，然與真實不符者，雖為有權限之人所製作，非刑法上之偽造、變造，仍違反本法；又如，廠商所檢送或出具之文書，雖非以其自己名義所製作，然係其為不實之陳述或提供不實之資料，致使公務員或從事業務之人，登載於職務上所掌之公文書或業務上作成之文書者，亦違反本法。」行政院公共工程委員會94年1月20日工程企字第09400024600號函意旨參照，最高行政法院101 年度判字第431 號、105 年度判字第440 號判決意旨亦認同上開函釋見解。

  - 申訴廠商於「招標案號○○BC」議價時（105年7月6日）已經高雄市○○局於104年7月31日刊登為拒絕往來廠商（刊登期間為104年8月1日至105年7月31日），仍出具投標廠商聲明書，其中第9項聲明事項：「本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第103條第1項及採購法施行細則第38條第1項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商（投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站web.pcc.gov.tw查詢自己是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商）」，勾選為「否」，顯係屬本法第101條第1項第2款之情事，應刊登於政府採購公報，招標機關之行政處分並無違誤。

- 申訴廠商雖以「招標案號○○BC」為「招標案號○○」契約履約標的之一部，並非獨立之標案，主張其只須提出與99年4月8日之「招標案號○○」相符之投標廠商聲明書（申訴廠商當時並非刊登於政府採購公報之拒絕往來廠商），即無違反本法第101條第1項第2款云云，惟查：

  - 「招標案號○○BC」雖為「招標案號○○」之延續，惟「招標案號○○BC」仍係招標機關依政府採購法規定辦理議價決標及簽約之獨立標案，此觀「招標案號○○C」之標案及契約內容均僅限於「B、C棟教室耐震補強監造委託技術服務」之範圍即可明暸。

  - 再者，「招標案號○○BC」之投標廠商聲明書係針對「招標案號○○BC」標案提出，而非針對99年4月8日「招標案號○○」提出，應真實填載「招標案號○○BC」標案105年7月6日議價決標當時投標廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商之情形，故申訴廠商主張其僅需提出與99年4月8日投標時相同狀態之投標廠商聲明書即可，自無可採。

  - 又按政府採購法第101條之立法理由：「明定對於廠商有違法或重大違約情形時，機關應將其情形通知廠商，並經異議及申訴之處理程序後，視其結果刊登於政府採購公報，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件規定該等廠商不得參加投標，作為決標對象或分包廠商之依據，以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並利建立廠商間之良性競爭環境。」105年7月6日「招標案號○○BC」既為招標機關依政府採購法等相關規定辦理採購議價決議之標案，並需由廠商提出投標廠商聲明書，則申訴廠商即負有提出真實文件資料之義務，顯無容許廠商無視於自身已屬拒絕往來廠商，卻稱只須提出與99年4月8日之「招標案號○○」相符之投標廠商聲明書之餘地。

- 申訴廠商主張其於105年7月6日「招標案號○○BC」議約前，已於105年6月30日依「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務（招標案號：○○）」勞務採購契約第二條第五項「工程監造部份及其他服務事項如下：(各項監造事宜，須詳實記錄並列檔管理並送甲方存考）(一)應依委託範圍及項目，於工程開工前完成監造計畫並確實執行監造……」檢送監造計畫書，招標機關亦於105年7月1日同意核定監造計畫書，故申訴廠商與招標機關辦理(案號○○BC)議約前就已是監造單位，且開始進行監造相關作業云云等語。惟查：招標機關於申訴廠商因前案「98年度A、B、C棟大樓耐震能力補強設計監造甄選委託技術服務（招標案號：○○）」之延續，於105年6月30日提送BC棟之監造計畫書，係屬雙方工程設計規劃監造及工程發包後，實務執行面之問題，尚不得因此即認「招標案號○○」與「招標案號○○BC」係屬同一勞務採購契約，否則招標機關與申訴廠商間僅需援用「招標案號○○」繼續履約，實無需再重新辦理議價決標及另行簽訂「招標案號○○BC」契約，申訴廠商上開主張，亦非可採。

六、據上論結，申訴廠商出具不實之投標廠商聲明書，本件招標機關擬依本法第101條第1項第2款規定將申訴廠商刊登政府採購公報，尚無不妥，異議處理結果遞予維持，尚屬合法有據，應予維持。另兩造於本申訴案之其餘主張與陳述，均不影響審議判斷結果，爰不逐一加以論究，併予敘明。

據上論結，本件申訴為無理由，爰依政府採購法第82條第1項前段規定，判斷如主文。

中華民國107年2月6日

本審議判斷視同訴願決定。如不服審議判斷，得於本審議判斷書送達之次日起2個月內向高雄高等行政法院（81167高雄市楠梓區興楠路180號）提起訴訟。