臺南市政府採購申訴審議判斷書【訴10206003號】

上列申訴廠商因不服招標機關就「『○○區段徵收』區外排水委託測設監造技術服務」採購案所為之異議處理結果，向本府採購申訴審議委員會（以下簡稱本府申訴會）提出申訴，經本府申訴會102年11月1日第15次委員會議審議判斷如下：

主文

申訴駁回

事實

緣申訴廠商○工程科技股份有限公司參與招標機關辦理之「『○○區段徵收』區外排水委託測設監造技術服務」採購案，認為招標機關辦理評選結果違反法令規定，向招標機關提出異議，復不服招標機關異議處理結果，遂向本府申訴會申訴，並據招標機關陳述意見到會。

□申訴廠商申訴意旨

請求

- 招標機關於102年5月13日作成之「○工程顧問股份有限公司為第一議價廠商」之處分，及102年5月24日○字第○號函異議處理結果，均予撤銷。

- 申訴程序費用由招標機關負擔。

事實

- 緣申訴廠商於民國（下同）102年5月2日投標「『○○區段徵收』區外排水委託測設監造技術服務」標案（下稱系爭採購案），而系爭採購案之採購金額，依招標公告為新台幣（下同）1,500萬元整，合先敘明。

- 招標機關於同年5月13日就系爭採購案進行優先議價廠商之評選，並於當日公佈評選結果，結果顯示○工程顧問股份有限公司（下稱○公司）與申訴廠商均為同一優勝序位，招標機關遂將上開廠商投標標單當場開拆，並就兩家廠商標單所填列之建造費用百分比費率進行比較，進而以○公司所填具之折數百分比為74%，低於申訴廠商所填之88%為由，宣佈○公司取得第一優先議價權。

- 然查當場依○公司之員工表示，該公司投標金額為1,480萬元，顯高於申訴廠商標價之金額1,320萬元，依服務建議書評選作業須知規定，實應由申訴廠商取得優先議價權，詎料招標機關未經詳查，即率以廠商標單內所載之錯誤折數百分比74%計算之費率與申訴廠商折數百分比88%計算之費率進行比較，進而宣布○公司取得第一優先議價權，核其採購過程之處理，顯有違法，申訴廠商依法提出異議後，仍遭招標機關同年5月24日○字第○號函異議處理結果駁回，申訴廠商實難甘服，爰依法提起本件申訴。

理由

- 招標機關於系爭採購案評選過程未比較申訴廠商與○公司之投標價格，即率為○公司為優先議價廠商之決定，有違行政院公共工程委員會95年10月5日工程企字第09500388580號函釋之意旨：

  - 按行政院公共工程委員會95年10月5日工程企字第09500388580號函「主旨：機關辦理採購之決標採最有利標或準用最有利標之評選規定者，有關總評分最高、序位第1或價格與總評分之商數最低之廠商，有2家以上相同且均得為決標對象之執行疑義，分述如說明，請　查照並轉知所屬（轄）機關。說明：一、機關以公開招標或選擇性招標搭配政府採購法第52條第1項第3款及第56條最有利標決標（適用最有利標決標），如發生總評分最高、序位第1或價格與總評分商數最低之廠商有2家以上，且均得為決標對象者，應依最有利標評選辦法第14條及第15條第3項規定辦理。二、機關依政府採購法第22條第1項第9款至第11款採限制性招標辦理公開評選優勝廠商或勘選適合需要之房地產（準用最有利標），如有2家以上廠商為同一優勝序位者，其處置方式如下：（一）如招標文件未訂明固定服務費用或費率，以標價低者優先議價。（二）如招標文件已訂明固定服務費用或費率，或該等廠商報價相同者，準用『最有利標評選辦法』第14條及第15條第3項規定」。

  - 經查，系爭採購案投標標單內備註第3點載明「本案所列各級距建造費用百分比費率為固定值廠商不得更改，費率變動以各級距建造費用百分比費率乘以百分比為之……」，可稽系爭採購案並未定明固定服務費率；再佐以系爭採購案之招標公告可知，系爭採購案之評選方式，係依據政府採購法（下稱本法）第22條第1項第9款之規定辦理，而決標係準用最有利標，足見系爭採購案應有前揭函釋說明第2點之適用，換言之，於有2家以上廠商為同一優勝序位時，即應以標價低者取得優先議價權。

  - 然查本件申訴廠商與○公司均為同ㄧ優勝序位，比較上開兩家廠商之投標金額，申訴廠商之投標金額為1,320萬元，遠低於○公司之投標金額1,480萬元，均已如前述，揆按前揭說明，即應由申訴廠商取得優先議價權，詎料招標機關竟未依上開程序比較廠商之投標金額，率以○公司於標單內誤植之折數百分比計算出之建造費用百分比費率低於申訴廠商之費用為由，而選定○公司為優先議價者，其評選之過程自難謂適法甚明。

  - 況按機關委託技術服務廠商評選及計費辦法（下稱本辦法）第1條之規定「本辦法依政府採購法（以下簡稱本法）第二十二條第二項規定訂定之。」及同辦法第23條第1項第2款之規定「機關與評選優勝廠商之議價，應依下列方式之一辦理，並載明於招標文件：……二、優勝廠商在二家以上者，依優勝序位，自最優勝者起，依序以議價方式辦理。但有二家以上廠商為同一優勝序位者，以標價低者優先議價。」可知，立法者亦明定依本法第22條第1項第9款進行廠商評選，而有二家以上廠商為同一優勝序位時，即應以標價低者取得優先議價之權，是以本件招標機關於系爭採購案之評選程序上並未按前揭法律規定之流程，應非妥適，併請明察。

- 標價與建造費用百分比費率有出入時，應以標價為準：

  - 依服務建議書評選作業須知第肆條第六項第五款第3點「評選方式採序位法，評選委員參考評選項目綜合考量各廠商之優缺點後予以評比，由各委員對各廠商之評選項目分別評分後加總，並依加總分數高低轉換為序位（分數最高者序位為1，分數次低者序位為2，依此類推），再彙整合計各廠商之序位，序位數最低者為第一名；次低者第二名；依此類推。如有二家以上廠商為同一優勝序位，以標價（費率）低者優先議價….」。

  - 依常理，標價與建造費用百分比費率應呈現正向關係，換言之，申訴廠商於系爭採購案之投標金額低於○公司時，建造費用百分比費率理應低於○公司，方符常情。然今卻因○公司將標單內之折數百分比誤植為74%，因而形成投標金額高於申訴廠商，但建造費用百分比費率卻低於申訴廠商之情況。

  - 承上，在標價與費率有出入時，應以何者為優先，現行法令固未為明確規定，然參酌前揭服務建議書評選作業須知之規定，如有二家以上廠商為同一優勝序位，以標價（費率）低者優先議價，從體系及文義解釋觀之，費率係於標價後以括號標明，足稽於兩者有出入時，招標機關仍應優先比較廠商間之標價至明；況建造費用百分比費率之誤算，係可歸責於○公司誤植折數百分比所致，申訴廠商於系爭採購案之評選過程中並無任何疏失存在，為維護申訴廠商之正當信賴，自應以標價為優先考量，始為合理公平。

  - 至招標機關固以○字第○號函表示，因系爭採購案係採建造費用百分比法，是以評選作業須知中記載「如有二家以上廠商為同一優勝序位，以標價（費率）低者優先議價…」，係指費率低者優先議價云云，可知招標機關似認前揭評選作業須知中所載「..,以標價（費率）低者優先議價…」，該標價係指以建造費用百分比費率計算出之金額，而非廠商於服務建議書中所載之系爭採購案預估經費（即申訴廠商所載1,320萬元部分）。

  - 然以○公司於服務建議書中所載之預估經費1,480萬元，推估○公司於標單內所載之折數百分比正確應為98.6%(計算式：1,480萬/1,500萬=0.986)，顯高於申訴廠商於標單內填具之折數百分比88%(計算式：1,320萬/1,500萬=0.88)，足見縱採招標機關之見解，標價應以建造費用百分比費率計算，申訴廠商所提之標價亦低於○公司，取得系爭採購案之優先議價權者應為申訴廠商而非○公司，至為灼然。

  - 另招標機關復以前揭函文表示，為求公正公開，系爭採購案之工作小組初審意見是陳述廠商投標標單之折率，是系爭採購案應以投標廠商於標單內所填具之折數百分比進行比較基準，而○公司之折數百分比低於申訴廠商，自應由○公司取得優先議價權云云。

  - 然投標廠商所提之服務建議書亦屬投標文件之ㄧ，建議書中所載之系爭採購案之預估經費數額，招標機關自難諉為不知，於開標時，招標機關應可輕易發現○公司所填之折數百分比有誤，因該錯誤○公司無法補正，倘以○公司正確折數百分比98.6%計算建造費用百分比費率，○公司自不應取得系爭採購案之優先議價權，方符合投標之公正性，詎料招標機關竟以效率作為考量，視明顯錯誤不見，率為○公司取得優先議價權之決定，自難令申訴廠商信服。

  - 綜上所述，招標機關於系爭採購案之評選上，捨棄比較廠商間之價格，而以○公司計算錯誤之費率為考量，揆諸前揭說明，評選過程即有瑕疵，至為灼然。

- 招標機關以○公司標單內記載錯誤之折數百分比所計算之費率與申訴廠商於標單內記載之費率進行比較，有違採購之公平性：

  - 按「機關審查廠商投標文件，發現其內容有不明確、不一致或明顯打字或書寫錯誤之情形者，得通知投標廠商提出說明，以確認其正確之內容。前項文件內明顯打字或書寫錯誤，與標價無關，機關得允許廠商更正。」本法施行細則第60條定有明文。參以本法施行細則第60條第2項規定意旨，指與標價有關者，機關不得允許廠商更正，以維護採購之公平性。

  - 經查，針對系爭採購案之評選所引發之紛爭，招標機關於同年5月23日於臺南市政府○水資源回收中心之○局局長室召開採購爭議處理協調會，○公司雖曾表示願以誤植之建造費用百分比費率計算之服務費用來承攬系爭採購案，然揆按前揭法文意旨，此業涉及標價更正，倘允許○公司得以錯誤之費率計算之服務費用承攬系爭採購案，將嚴重影響投標之公平性；復依大法官釋字第43號及行政程序法第101條之規定，更正乃限於誤寫、誤算等明顯之錯誤，且不影響同一性時，始得為之，而標價之變更，已影響同一性，故自不得更正，併予陳明。

  - 尤有甚者，倘以錯誤之建造費用百分比費率進行廠商間之比較，進而使○公司取得優先議價權，將變相發生標價更正之情況，蓋若依○公司原本所投標之標價1,480萬元而言，因遠高於申訴廠商投標之標價1,320萬元，理應無法取得優先議價權，然以錯誤之建造費用百分比費用進行比較，即會發生迥然不同之狀況，此與變更○公司原本投標之標價所生之結果並無二致，嚴重影響採購之公平性，揆諸前揭說明，招標機關自不應以錯誤之建造費用百分比進行比較，昭然明甚。

- 招標機關辦理系爭採購案之評選，有違公共利益及公平合理原則：

  - 按「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」本法第6條第1項定有明文。

  - 如前所述，系爭採購案服務費率之誤算，係可歸責於○公司誤植折數百分比所致，申訴廠商並無任何疏失存在，惟招標機關不但未對○公司之疏失加以苛責，反而使○公司在有可歸責事由之前提下，仍可獲得利益，此將造成無辜之申訴廠商權益受損，即難謂招標機關對於申訴廠商與○公司間無差別待遇存在，且招標機關復無法提出任何正當理由，揆按前揭法文，招標機關於系爭採購案之評選，自難謂於法相符，應予陳明。

  - 再者，○公司以誤植之折數百分比計算出之費率會發生標價低於底價百分之八十之情況，此時招標機關即須應「依政府採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序」之規定，作後續處理，如此將徒增政府機關時間、勞務及費用之消耗，自難謂符合公共利益，而有違反本法第6條第1項之疑慮，彰彰明甚。

- 標單內記載錯誤之折數百分比將影響評選委員評分之正確：

  - 查服務建議書評選作業須知之服務建議書評分表內評選項目中第4點載明「價格合理性：標價之正確性及合理性佔得分加總百分之二十」。而於同年5月23日召開之爭議處理協調會中，○公司所提供之服務建議書中所附服務費用分析表所載之服務費用為1,480萬元，與投標標價清單所誤植之折數百分比為74%並不吻合，已如前述，恐有混淆委員評分之公平性之虞。

  - 次查，倘○公司於標單內記載之折數百分比並無錯誤，則以該折數百分比74%推估，該公司之服務費用應為1,110萬元（計算式：1,500萬元x74%=1,110萬元），而非渠於服務建議書內之服務費用分析表所載服務費用1,480萬元；縱認○公司於標單內所載之折數百分比與服務費用分析表所載之服務費用均無錯誤，則以上開條件反推其折價前之服務費用應為2,000萬元，而工程發包工程費為3億8,565萬1,050元，遠超過公告委託測設監造服務費用1,500萬元與公告之預估工程發包工程費2億8,148萬4,374元之上限，足稽○公司服務建議書所登載之投標價格或費率係屬矛盾或超過公務預算，顯見其服務建議書登載資料有誤，並混淆評選委員評分之公平性。

  - 再依據招標機關同年5月24日○字第○號函說明三表示，招標文件評選評分總表已明定投標折率，惟評選評分總表係於本案評選結束後由工作小組將各評選委員評分結果彙整繕打後交由評選委員簽認後宣布之用，因此本案評選評分總表雖有明列標價折率，然評選委員於評選評分時無法依據評選評分總表之投標折率加以評分，仍依據服務建議書登載內容進行服務建議書評分表第4項價格合理性之評分，而○公司服務建議書所登載錯誤之折數百分比，確實已影響委員評分時之公平、公正性。

  - 末者，依據本法相關採購作業流程，廠商投標標單應為投標評選作業完成、選定優先議價廠商後，會同主計、政風單位辦理議價作業之用，非作為服務建議書評選作業階段比價之基準，本案目前僅完成服務建議書評選階段，未達廠商議價作業，理應不能依據廠商投標標單之折數百分比作為服務建議書比價之基準；況○公司服務建議書登載錯誤資訊已嚴重影響評選委員評分之公平、公正性，造成其他投標廠商權益受損，業如前述，益徵招標機關於系爭採購案所為之評選決定，顯與法相違，應請明察。

- 綜上所陳，敬請 貴會鑒核，賜為申訴請求之處分，實感德便。

□102年7月29日申訴補充理由書

- 招標機關固辯稱，依本法第34條第4項規定，申訴廠商無從得知其他廠商之各投標文件，因此申訴廠商自無從針對其他廠商之投標文件內容聲明異議云云。然申訴廠商於本件採購爭議事件中，係針對招標機關於同年5月13日作成之「○公司為第一議價廠商」處分，及招標機關同年5月24日○字第○號函異議處理結果，請求貴會撤銷，並非針對○公司之招標文件內容進行異議，招標機關恐有誤解，是本件自無採購申訴審議規則第11條第1項第10款「其他不予受理之情事者」適用餘地，合先敘明。

- 招標機關迭辯稱，由於評選委員具有高度專業性，因此招標機關及採購申訴審議委員會針對評選委員所為之評選決定，應予以尊重云云，然：

  - 按綜合評選之評選委員會委員本應依其專業，就各投標廠商所提之建議書加以審查並評定優劣，此一評定性質固屬專業判斷，具有高度專業性，應予尊重，惟若評選委員之判斷依形式客觀觀察，即可發見該項評分有顯然錯誤或不當，或事實認定明顯有錯誤等情事者，即非不得予以審查，此參考司法院大法官第319號解釋『…。考試機關依法舉行之考試，其閱卷委員係於試卷彌封時評定成績，在彌封開拆後，除依形式觀察，即可發見該項成績有顯然錯誤者外，不應循應考人之要求任意再行評閱，以維持考試之客觀與公平。』第382號解釋理由書『又受理學生退學或類此處分爭訟事件之機關或法院，對於其中涉及學生之品行考核、學業評量或懲處方式之選擇，應尊重教師及學校本於專業及對事實真象之熟知所為之決定，僅於其判斷或裁量違法或顯然不當時，得予撤銷或變更…』等解釋意旨自明。基此，就評審委員所為評分，是否不予審查，仍應以該分項評分性質是否具高度專業性為據考量之。就單純客觀事實判斷，如價金高低、動力大小等客觀判別之事項，其計分高低仍應符合事實，評分級距亦應於合理範圍內為之，方為妥適。如有『其判斷或裁量違法或顯然不當時」本會應得審查，並予撤銷或變更。』行政院公共工程委員會【訴0940258號】申訴決定要旨參照。

  - 準此以言，系爭採購案之評選委員所為之評選決定，因有高度專業性，是針對具體事實是否符合不確定法律概念，享有判斷空間，原則上任何人均應予以尊重，然倘評選委員事實認定有誤，或其判斷或裁量違法或顯然不當時，申訴委員會仍非不得撤銷或變更，應予陳明。

  - 經查，評選委員於決定系爭採購案由何廠商取得最優先議價權時，應先審查服務建議書之內容，並依據服務建議書評分表內所載之評選項目進行評分。而服務建議書內除了附有投標標價清單外，亦有相關服務費用分析說明，此觀諸服務建議書評選作業須知肆、三、（二）服務建議書內容8.服務費用及設計工程經費支配置（含主要工作項目之數量與價格）即明；而招標機關亦不否認依最有利評選辦法第9條第1項之規定，廠商於投標文件內所詳列之報價內容，應納入評選，是○公司於服務建議書內所載之服務費用分析相關資料，亦應為評選委員進行評鑑價格合理性之範圍。

  - 承上，參酌服務建議書評分表內評選項目中第4點所載「價格合理性：標價之正確性及合理性佔得分加總百分之二十」，足稽價格合理性係以標價之正確性及合理性綜合評斷，因此有關服務建議書所附之服務費用相關分析資料，即為審核標價是否正確及合理之重要參考依據。

  - 既然招標機關辯稱，系爭採購案之正式報價係以標單內所載之費率為準云云，此即表示○公司所提之服務建議書所附之服務費用分析相關資料記載有誤，而評選委員以該錯誤之資訊來評價○公司所提之標價是否合理與正確，自難謂其所為「申訴廠商與○公司均為同一優先順位之廠商」之決定無不當之處。

  - 況標價之合理性占得分加總20%，衡諸常情，倘評選委員於評選之過程中發現上開錯誤，勢必影響○公司於此項目之評分，而使申訴廠商於評選中單獨取得第一優先序位，換言之，申訴廠商則無須再與○公司進行費率高低之比較，即可取得優先議價權，足認該錯誤嚴重影響申訴廠商之權益，評選委員所為之上開評選決定顯屬違法且不當，至為灼然。

  - 再者，標單內所載費率與服務費用分析文件，因均屬有關服務費用報價之資料，依常理，上開資料通常會同附於投標廠商所提之服務建議書之同一章節，倘投標廠商於標單內記載之費率與服務建議書內所附之標價分析有出入，評選委員於審查服務建議書時自可輕易察覺，足認評選委員未發現○公司所提之費率與服務建議書內所附之服務費用分析資料有出入，於事實認定上已明顯有誤，揆諸前揭說明，既然本件評選委員係以顯然錯誤之事實作為基礎，而為標價合理性之評分，並依形式客觀觀察，即可發見該項評分有顯然錯誤或不當，申訴委員會自可將該評選決定撤銷或變更，昭然明甚。

  - 末者，因系爭採購案尚未決標，申訴廠商無法查看所有投標資料，是懇請貴會調取○公司所提之服務建議書與評選委員所作之務建議書評分表，以利證明申訴廠商所為之上述主張為真。

- 招標機關復辯稱，依一般慣例，廠商實際報價並非應以服務建議書內所載之報價為準，以標單內所載之費率來計算報價，尚非不可，是以既○公司依標單內所載之費率計算之報價低於申訴廠商，依本辦法第23條第1項第2款之規定，由○公司取得優先議價權，於法自屬有據云云，然：

    - 按服務建議書評選作業須知肆、五、（二）「服務建議書於截止收件後不得補正，若資料不實於獲選並簽約後始發現，且經檢討該不實資料足以影響評選結果者，視同契約無效，應重新辦理徵選」。

    - 基於舉重以明輕之法理，既然於簽約後發現足以影響評選結果之不實資料，都能使已簽訂之契約無效，況於尚未決標時即查知不實資料之情形，是以，倘投標廠商所提供之資料不實於尚未決標時即發現，且該不實資料足以影響評選結果者，招標機關即應類推適用前揭作業須知之規定，使評選結果無效，應予陳明。

    - 查本件採購爭議案，○公司於標單內記載之費率與服務建議書內所附之標價分析有出入，且該錯誤足以影響評選結果，已如上述，是以揆諸前揭說明，評選委員所為「申訴廠商與○公司均為同一優先順位之廠商」之評選決定應屬無效，從而自無庸再比較申訴廠商與○公司之報價費率，尚請明察。

    - 退萬步言，縱令○公司於服務建議書內所為之服務費用分析資料並無錯誤，是評選委員就價格合理性之項目所為之評分並無不當之處，從而評選委員所為「申訴廠商與○公司均為同一優先順位之廠商」之評選決定不應無效，申訴廠商與○公司間仍須進行標價高低之比較（申訴廠商仍嚴予否認）。然倘○公司於服務建議書內所附之服務費用分析並無不妥，此即表示其於標單內所載之標價費率有誤，則以錯誤之標價費率計算出之標價進行比較，難謂有符合投標之公平性（本法第6條第1項參照），是此時自應以廠商於服務建議書內所附之服務費用分析資料記載之標價作為比較之基準，方屬妥適。而據申訴廠商私下了解，○公司之標價為1,480萬元，遠高於申訴廠商之報價1,320萬元，依服務建議書評選作業須知之規定與本辦法第23條第1項第2款之規定，即應由申訴廠商取得優先議價之權利至明。

- 綜上所陳，敬請 貴會鑒核，實感德便。

□102年8月15日申訴補充理由書（二）

- 評選委員未針對投標廠商所提之服務建議書內所載之服務費用分析表進行審查，自難謂招標機關據以所為「申訴廠商與○公司均為同一優先順位之廠商」之決定無不當之處：

    - 按系爭工程之服務建議書評分表所載之評選注意事項第六點「價格評分非以價格高低為唯一評分基準，應考量其報價之合理性及完整性作為評分依據」，復按行政院公共工程委員會所公佈之最有利標評選手冊第参條「評定最有利標之方式」第三項「採序位法評定最有利標之3種方式」第（一）款「價格納入評分」：「…評選委員對於價格之給分，應考量該價格相對於所提供標的之合理性，以決定其得分，而非僅與其他廠商之報價相較而決定其得分。…」，足見價格之高低並非決定價格合理性此評分項目分數之唯一依據，且不得僅比較廠商間之報價即決定價格合理性之評分。另標單內所載之費率充其量僅能判斷標案價格之高低，而無法判斷價格之正確性及合理性，且該費率係依據服務建議書內所載之報價換算而成，倘未就服務建議書所載之報價進行審查，如何能判斷換算是否正確？更甚者，服務費建議書所附之報價，係針對人事費用、其他直接費用及管銷費用加以分析，主要作用即在使評選委員了解各項服務費用之正確性與合理性以利評分，是以倘評審委員僅查閱標單內之費率，而未仔細審酌服務建議書所載之服務費用分析是否合理及正確，即難謂評選委員依規定進行評選，且此部分亦屬貴會得審查之範圍（釋字第553號解釋理由書參照），合先敘明。

    - 經查，於同年7月29日召開之系爭採購申訴案件第一次預審會議中，招標機關自陳評選委員通常不會仔細審查投標廠商於服務建議書內所載之服務費用分析，而係以系爭標案之工作小組所作成之初審意見作為審查重點，更甚者，招標機關亦不否認，審查系爭標案之工作小組成員，於評選前業發現○公司標單內填載之費率與服務建議書之服務費用分析明顯有誤，卻輕率認為廠商之報價洵以費率為準，而未於交付評審委員審查之初審意見中註明，致使評審委員更無從發現上開錯誤，顯見本件之評選委員未發現○公司所提之服務建議書內所附之服務分析表所載金額與標單填載之費率不符，實肇因於工作小組作業疏失，否則按常理，評選委員倘能知悉○公司服務建議書內具有服務費用分析之報價與標單內之費率記載有誤，自得依規定通知○公司加以說明，在在堪認，評審委員僅比較招標機關工作小組初審意見所記載之費率折數百分比，即就價格合理性此一項目進行評分，其評選程序即有違誤，而此違誤又肇因於招標機關其評選違反本法施行細則第60條規定之審查義務，則招標機關作成之系爭處分自欠缺適法性。

    - 依前所述，評選委員就「價格合理性」此項目之評分，僅比較廠商於標單內所載費率之高低，而未審查服務建議書內所載之服務費用分析是否合理與正確，是倘僅比較價格高低，依照經驗法則，評選委員定會給予標單所載費率較低之○公司較高之分數，致使○公司取得與申訴廠商同一優勝序位，進而在比較標單所載之費率時，誤判○公司較優之結果，足徵評選委員未依法定程序審查服務建議書內所載之服務費用分析，將影響申訴廠商單獨取得優先序位之機會，嚴重損及申訴廠商之權益，而招標機關不察，據以率為○公司為第一議價廠商之處分，並否准申訴廠商之異議，自於法不合，昭然明甚。

- 退萬步言，縱令評選委員所為「申訴廠商與○工程均為同一優勝序位」之結果，並無不當，然評選結果有兩家以上之廠商為同一優勝序位時，應以服務建議書所載之報價為基準，以低者取得優先議價權，是申訴廠商於服務建議書所載之服務費用低於○工程，自應由渠取得優先議價之權利：

- 按「…參酌評選須知第9 條參選文件第3、4 項規定，應提交服務建議書15份；服務建議書內容應包括『工程費、技術服務費（金額及費率）之估算及說明』；及評選委員評分表（本院卷第71頁）亦有配分為20分之『報價之合理性及完整』項目，故可知價格標開標前之資格審查及評選最優勝廠商階段，均係以服務建議書所載服務費金額及費率，作為評分及判斷標價高低之依據…」，台灣台北高等行政法院98年度訴字第1085號判決可資參照。

- 經查，姑不論前揭判決係以工程開標採一次投標分段開標為前提事實，與系爭工程之開標係採一次投標不分段開標之方式，稍有不同，然其餘案情事實，諸如爭工程之服務建議書評選作業須知肆、三、(二)服務建議書內容可悉，投標廠商應提供15份服務建議書，且服務建議書內容須載明「服務費用及設計工程經費支配置(含主要工作項目之數量與價格)」；另服務建議書評分表亦有比重20分之價格合理性評分項目，洵與本件採購爭議狀況之基礎事實並無二致，從而上開判決之見解，於本件自有重要參考價值，換言之，於評選過程中，即應以服務建議書所載附有服務費用分析之報價作為基準，如此方能正確評斷投標廠商之價格合理性與正確性，應請明察。

- 而用以決定同一優勝序位之廠商由誰取得優先議價權所進行之比價程序，係規定於系爭工程服務建議書評選作業須知第六條評選方式第（五）項評選程序第3款，顯見該程序本質上仍屬評選過程之延伸，揆諸上開說明，自仍應以廠商於服務建議書內所載之服務費用分析報價為比較基準，始為妥適。是以，申訴廠商於服務費用分析書中所載之報價為新台幣1320萬元，遠低於○公司於服務建議書內所提出之報價，參以上開說明，自應以申訴廠商取得優先議價之權利，要無庸疑。

- 至標單內之頁首固有記載「台南市政府○局廠商投標標單（評選、建造費用百分比專用）」等字句，然此僅表示該標單須附於廠商所提之服務建議書內，與服務建議書所載之報價一同作為評選委員審查之標的，非表示比價程序時，僅以該費率為基準。另按通常情況，標單內之費率係依據服務建議書內之報價所換算而得，因此費率與報價應屬相同，從而若有兩家以上之投標廠商優勝序位相同，要進行價格比較時，為程序之便利，直接比較標單內所載之費率，來決定由誰取得優先議價權，未嘗不可。然本件○公司因己之疏失，而誤填標單內之費率折數百分比，使服務建議書內所載報價與標單內之費率發生錯誤，探就○公司之真意，其向招標機關所提之報價自係服務建議書內具有服務費用分析之價格，絕非完全無任何計算依據之標單費率，且此一狀況不因○公司嗣後表示願意標單之費率向招標機關訂約而有不同，蓋意思表示應探求者為表意人行為時之真意，而不受嗣後之狀況而影響，併予陳明。

- 是以，既然○公司真意係以1,480萬元之報價作為投標價格，顯高於申訴廠商所提之幣1,320萬元之報價，依據服務建議書評選作業須知第肆條第六項第五款第3點之規定，即應由申訴廠商取得系爭工程之優先議價權，灼然明甚。

- 綜上所陳，敬請  貴會鑒核，實感德便。

□招標機關陳述意旨

- 依據本法第34條第4項規定，廠商之「投標文件」應「保密」，在本案尚未經決標公告前，申訴廠商從何異議「其他廠商」之「各投標文件」內容？是以本案申訴標的應有「採購申訴審議規則」第11條第1項第10款情事，應不予受理。另申訴廠商之備位請求事項，亦非屬申訴會職權審理之範圍，先予敘明。

- 有關申訴理由一、（一）略以：「招標機關於系爭評選過程未比較申訴廠商與○公司之標價格……。」云云，查評選委員會之評選，除有委員會之組成，程序上有違背法令或評選委員對於事實認定錯誤或有逾越權限、濫用權力等違法事項外，對於該評選委員高度專業性之判斷，招標機關及採購申訴審議委員會俱應予尊重。

- 有關申訴廠商申訴書事實部分第二點，採購機關陳述意見如后：

依系爭採購案投標須知第五十一條，本採購案係採不分段開標，所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。並依系爭採購案評選作業須知服務建議書評分表之評選項目第4項價格合理性：「標價之正確性及合理性（應以依本辦法第17條，以公共工程（不包括建築物工程）建造費用百分比計算折扣費率）」及同表評選注意事項第6點：「價格評分非以價格高低為唯一評分基準，應考量其報價之合理性及完整性作為評分依據。」，系爭採購案標單非於同年5月13日評選會當日開拆，而係於同年5月2日開資格標封時即一併拆封，後續評選會之工作小組則參照其標單內所填列之建造費用百分比費率提供委員工作小組初審意見並將標單所填列之費率填於評分總表內，爰宣佈○公司取得第一優先議價權。

- 有關申訴廠商申訴理由二、（四）~（七），招標機關陳述意見如后：

由於系爭採購案廠商報價單係採建造費用百分比法費率而非成本加公費法，各廠商於建議書中所列經費成本分析係用以說明投標標單所填報價，且○公司於服務建議書中陳列有該公司報價單，則招標機關工作小組於評選會之初審意見陳述廠商報價單所填費率，實屬正當。另○公司報價費率確低於申訴廠商報價費率，同一序位優勝廠商採報價費率低者優先議價，爰以○公司為本採購案第一優先議價廠商。

- 有關申訴廠商申訴書事實部分第三點，招標機關陳述意見如后：

採購機關採用之廠商投標金額係廠商投標標單內容，系爭採購案投標標單係採費率乘以百分比折數計算，並於標單備註3敘明略以：「本案所列各級距建造費用百分比費率為固定值廠商不得更改，費率變動以各級距建造費用百分比費率乘以百分比為之…若誤填百分比為百分之（2）將造成標價過低請審慎。」，另系爭採購案招標文件委託服務說明書係列明建造百分比法而非成本加公費法，依評選作業須知敘明略以：「如有二家以上廠商為同一優勝序位，以標價（費率）低者優先議價」，由於系爭採購案投標標單及服務說明書內容皆係採費率制，爰招標機關於同一優先序位者採用標單所填列之折數宣佈○公司取得第一優先議價權應屬正當。

- 申訴理由一、（三）略以：「……均為同一優勝序位，申訴廠商標價1,320萬元……○公司投標金額1,480萬元……。」陳述理由同一，在未刊登決標公告前，申訴廠商從何得知其他廠商之標價？

- 申訴理由二略以：「……標價與建造費用百分比費率有出入時，應以標價為準……。」查最有利標評選辦法第9條第1項規定：「招標文件未訂明固定費用或費率，而由廠商於投標文件載明標價者，應規定廠商於投標文件內詳列報價內容，並納入評選。」換言之廠商之服務建議書裡本應詳列報價內容以為評選之依據，惟其實際報價，以標單為準尚非不可，此亦為一般慣例（此為申訴廠商所不爭），是以標單報價低於服務建議書，並為機關所採，符合本辦法第23條第1項第2款規定（此亦為申訴廠商所不爭）；惟申訴廠商刻意誤導「服務建議書報價」即為「正式報價」，其心昭然。

- 申訴理由三、（一）略以：「本法施行細則第60條規定：投標文件...內容有不明確、不一致…得通知廠商提出說明，以確認其正確之內容……。......涉及標價更正……」經查系爭採購案○公司於服務建議書及標單2處報價不符，招標機關採上開慣例以標單為準，且價格低於服務建議書所載，從未要求廠商依據本法施行細則第60條更正報價，申訴廠商之爭，不外乎其標價高於他造廠商之不平而刻意扭曲，其由不足採。

- 至申訴理由四有關○公司報價是否低於底價80%段，因本法施行細則第54條第3項規定，議價前應參考廠商報價訂定底價，是以廠商報價是否低於底價80%尚屬未定，廠商此段申訴亦難謂有理由。

- 申訴理由五有關標單內記載錯誤折數誤導委員案，前開陳述意見二、六段已有說明，委員如何判斷屬其心證，未有證明違法前均應予尊重；至招標機關採認「標單」之報價一則符合慣例，另也符合本辦法第23條第1項第2款規定之「標價低者優先議價」。申訴廠商怎不思檢討自己報價何以偏高，逕對他造廠商扣以「標價錯誤」大帽？敬請明察。

□102年8月28日補充陳述意旨

- 有關申訴補充理由一、略以：「評選委員未針對投標廠商所提之服務建議書內所載之服務費用分析表進行審查…。」云云，招標機關尊重本採購案評選委員高度專業性之判斷，由於各參與評選廠商之服務建議書皆列有投標標單建造百分比費率及其相關費用分析，對於評選委員是否檢視費用分析表，招標機關不敢擅專，惟依系爭採購案投標須知第五十一條，系爭採購案係採不分段開標，所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。並依系爭採購案評選作業須知服務建議書評分表之評選項目第4項價格合理性：「標價之正確性及合理性（應依本辦法第17條，以公共工程（不包括建築物工程）建造費用百分比計算折扣費率）」，系爭採購案標單非於同年5月13日評選會當日開拆，而係於同年5月2日開資格標封時即一併拆封，後續評選會之工作小組則參照其標單內所填列之建造費用百分比費率提供委員工作小組初審意見，實屬正當。

- 有關申訴補充理由二、略以：「申訴廠商於服務建議書所載之服務費用低於○工程…」，查申訴廠商之服務建議書內投標費率高於○公司服務建議書內載明之投標費率，由於系爭採購案投標標單係採費率乘以百分比折數計算，並於標單備註3敘明略以：「本案所列各級距建造費用百分比費率為固定值廠商不得更改，費率變動以各級距建造費用百分比費率乘以百分比為之…若誤填百分比為百分之（2）將造成標價過低請審慎。」，另系爭採購案招標文件委託服務說明書係列明建造百分比法而非成本加公費法，依評選作業須知略以：「如有二家以上廠商為同一優勝序位，以標價（費率）低者優先議價」，由於系爭採購案投標標單及服務說明書內容皆係採費率制，爰招標機關於同一優先序位者採用標單所填列之折數宣佈○公司取得第一優先議價權，投標廠商之服務建議書裡本應詳列報價內容以為評選之依據，惟其實際報價，採標單為準，此亦為一般慣例（此為申訴廠商所不爭），是以○公司所填列費率較低，並為機關所採，符合本辦法第23條第1項第2款規定（此亦為申訴廠商所不爭）。

判斷理由

- 本件係臺南市政府○局辦理之採購案件，屬本府所屬機關辦理之採購；依本法第86條及第76條第1項之規定，應由本府申訴會處理，合先敘明。

- 查申訴廠商因不服招標機關於102年5月13日所為系爭採購案評選之決定，以同年5月17日○第○號函向招標機關提出疑義，並經招標機關以同年5月24日○字第○號函回復在案。嗣申訴廠商以同年5月31日○第○號函向本府申訴會提出採購異議。惟查，「廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本章規定提出異議及申訴」本法第74條定有明文。有關異議及申訴程序，廠商對於機關辦理採購認為違反法令致損害其權利或利益者，得以書面向招標機關提出異議；招標機關應自收受異議之次日起十五日內為適當之處分，並將處理結果以書面通知提出異議之廠商。廠商對於公告金額以上採購異議之處理結果不服，或招標機關逾法定期限不為處理者，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，以書面向該管採購申訴審議委員會申訴。有關招標機關同年5月24日○字第○號函之性質，經招標關於同年6月19日○字第○號函確認為異議處理結果之回復。故本件申訴廠商不服招標機關於同年5月13日所為評選結果之決定，於同年5月17提起異議（原函誤為疑義），招標機關於同年5月24日回復異議處理結果，申訴廠商不服異議處理結果，於同年5月31日向本會提出申訴（原函誤為採購異議補充理由書，同年6月4日到會），應認申訴廠商已依本法第75條、第76條所定期限內提出異議及申訴。

- 查系爭採購案以本法第22條第1項第9款規定辦理公開評選優勝廠商，決標方式為準用最有利標。招標機關於同年5月13日辦理評選結果，因申訴廠商與○公司為同一優勝序位（序位合計數同為9），爰依服務建議書評選作業須知六、評選方式之（五）評選程序第3點「評選方式採序位法，….。如有二家以上廠商為同一優勝序位，以標價（費率）低者優先議價」之規定，以投標標單所載之建造費用百分比費率進行比較，比較結果以○公司所填列之折數百分比（即折扣率，以下稱之）百分之74，低於申訴廠商所填列之折扣率百分之88，宣布由○公司取得第一優先議價權。惟申訴廠商主張，其於服務建議書中所載之預估經費為1,320萬元，較○公司於服務建議書中所載之預估經費1,480萬元為低，依前揭規定，應由申訴廠商取得優先議價權，爰請求撤銷○公司具有優先議價權之決定。

- 申訴廠商主張招標文件關於「如有二家以上廠商為同一優勝序位，以標價（費率）低者優先議價」之規定，從體系及文義解釋觀之，費率係於標價後以括號標明，故兩者有出入時，招標機關應優先比較廠商間之標價，而申訴廠商於服務建議書中所載之預估經費為1,320萬元，較○公司於服務建議書中所載之預估經費1,480萬元為低，依規定應由申訴廠商取得優先議價權。查「機關委託廠商辦理技術服務，其服務費用之計算，應視技術服務類別、性質、規模、工作範圍、工作區域、工作環境或工作期限等情形，就下列方式擇定一種或二種以上符合需要者訂明於契約：一、服務成本加公費法。二、建造費用百分比法。三、按月、按日或按時計酬法。四、總包價法或單價計算法。」本辦法第25條第1項定有明文。招標機關審酌採購個案特性，可擇定以費率計費之「建造費用百分比」，或以新台幣若干元計費之「服務成本加公費法」或「按月、按日或按時計酬法」或「按月、按日或按時計酬法」或「總包價法或單價計算法」，此屬於機關依法享有之裁量權。系爭採購案屬委託技術服務，依招標文件之委託服務說明書一、（二）預算經費規定，係依本辦法附表二、公共工程（不包含建築物工程）建造費用百分比上限參考標準，訂定折扣率百分之75；餘如廠商投標標單、服務建議書評選作業須知附件「服務建議書評分表」等，以及經本會查閱契約書第三條契約價金之給付規定，皆明白揭示服務費用之計算採建造費用百分比計費。申訴廠商於102年5月17日○第○號函稱系爭採購以成本加公費法（按：應為服務成本加公費法）為計算基礎，恐有誤解。又系爭採購案既於招標文件規定以「建造費用百分比」方式計費，採購過程中關於投標廠商之標價、底價之訂定、比減價格或議價等採購決定，自應以百分比（即費率）表示。故申訴廠商與○公司為同一優勝序位，依服務建議書評選作業須知六、評選方式之（五）評選程序第3點，以標價（費率）低者優先議價之規定決定優先議價廠商時，自應以招標文件規定之計費方式，亦即建造費用百分比作為比較。申訴廠商主張前揭規定「標價」書寫於前，「費率」以括號標明於後，故應優先比較服務建議書標價云云，尚無可採。

- 申訴廠商主張○工程所提服務建議書之報價為1,480萬元，其投標標單卻填載錯誤折扣率百分之74，恐將影響評選委員評分之正確性。查工作小組初審意見於「價格合理性：報價之正確性及合理性（應以依『機關委託技術服務廠商評選及計費辦法』第17條，以公共工程（不包括建築物工程）建造費用百分比計算折扣率）」欄位摘述申訴廠商之投標標價為「折數88%」、○公司之投標標價為「折數74%」，且提供評選委員評分之「服務建議書評分表」，評選項目「價格合理性」亦同前揭工作小組初審意見關於價格合理性之規定，足徵招標機關就價格合理性項目已明確揭示予評選委員知悉，系爭採購案係以建造費用百分比為計費方式，以折扣率作為評分依據；從而評選委員於此資訊揭露下所為之評分決定，實難認有影響評選公正性之情事。又申訴廠商以○公司於服務建議書所提報價（1,480萬元）與投標標單填列折扣率（百分之74），依據本辦法附表二「公共工程（不包含建築物工程）建造費用百分比上限參考標準」換算不一致，主張○公司之投標標單折扣率填載錯誤，並推論務建議書中所載之預估經費乃為○公司之報價真意，此為申訴廠商一己推測並無確切事證可證明究竟何者為真何者為錯，其主張要無可採。

- 故系爭採購案有二家以上廠商為同一優勝序位，以標價（費率）低者決定優先議價順序時，應依招標文件規定之計費方式建造費用百分比法，以折扣率作為採購決定之依據；則○公司之投標標價（折扣率百分之74）低於申訴廠商（折扣率百分之88），而由○公司取得優先議價，招標機關之決定並無違誤。至申訴程序費用由招標機關負擔部分，非屬申訴審議範圍之事項，依採購申訴審議規則第11條第10款規定，應不予受理。

- 綜上所述，招標機關依系爭採購案服務建議書評選作業須知規定，決定○公司為優先議價廠商，並無不合，異議處理結果遞予維持，亦無不當，應予維持。另兩造於本申訴案之其餘主張與陳述，均不影響審議判斷結果，爰不逐一加以論究，併予敘明。

據上論結，本件申訴為無理由，爰依本法第82條第1項前段規定，判斷如主文。

中華民國102年11月1日

本審議判斷視同訴願決定，申訴廠商不服者得於本審議判斷書送達之次日起2個月內向高雄高等行政法院（81167高雄市楠梓區興楠路180號）提起訴訟。