臺南市政府工務局107年度施政計畫

施政目標與重點

工務局以打造「大進步城市」為自我期許之願景，並秉持市長揭示「新十大旗艦計畫」及中央推動「前瞻計畫」的施政理念，積極辦理及協調全市各項公共建設計畫，俾使市政整體發展完善及提升市民生活品質。107年度施政目標與重點將致力於執行重要建設，擘劃先進城市無縫路網；落實路平管理，建立發達城市無礙交通；打造樂活家園，形塑環保城市低碳環境；強化工務品管，建構安全城市效率服務。

壹、年度施政目標

- 執行重要建設，擘劃先進城市無縫路網：（業務成果面向）

（一）賡續推動生活圈道路交通系統建設計畫四年（104~107年）建設計畫：

1.市區道路：西港東側外環道路新闢工程（南段）預計107年施工進度達40%、108年完工、臺南市仁德特27號道路東段工程預計108年完工、及臺南市六甲西側外環道路工程（南段）預計108年完工等3件工程如期完工。

2.公路系統：辦理新營及鹽水區南80與南74交接處至縣道172線新闢工程預計107年完工、下營區南外環道路新闢工程預計108年完工。

（二）積極向內政部爭取生活圈道路經費。

（三）辦理道路興闢、拓寬及橋梁改善工程：107年預計辦理各項市區道路開闢計畫、曾文溪排水潮見橋改建工程等。

（四）配合各項重大建設及開發，執行各項公共工程：關廟校區新建工程預計107年完成兩條聯外道路及南169線改道工程、永華國民運動中心新建工程預計107年完成、亞太國際棒球訓練中心於108年完成少棒球場，111年完成主體建設及會展中心預計110年啟用等其他配合重大建設與開發。

- 落實路平管理，建立發達城市無礙交通：（業務成果面向）

（一）落實路平專案計畫，提供舒適、便利且安全的車行環境：

1.預先辦理管線協調，預計辦理全市新鋪道路人手孔蓋減量1,000個及老舊破損安全島重建，以達成路平、路容之目標。

2.持續辦理路平專案各項工程，107年度預計辦理20公里路段改善，逐步提升道路品質，串接各年度已完成路段形成路平路網。

（二）持續辦理本市37區市區道路養護及督導考核，提升道路品質。

（三）加強辦理改善人行道景觀，建置人行無障礙環境，辦理騎樓整平計畫，構築完善通行空間。

（四）定期維護本府轄管橋梁，107年度預計維修50座橋梁，提升橋梁緊急搶修與搶險效率，確保用市民用路安全。

（五）強化國民、安南兩座AC廠瀝青料產能，107年度產量預計達12萬噸，並加強道路巡查及改善，提升用路安全：

1.辦理市道道路巡查搶修搶險合約以提升道路即時道路搶修速率，以提升用路人安全，給市民安全、舒適之行車環境。

2.改善道路設施包含路基、路面及排水溝渠等，維持道路安全使用機能。

3.改善市道路面，比照路平專案落實新鋪路面人孔蓋減量及路面平整，提升市道路面平坦度，維護本市主要聯絡道路通行安全及提供舒適用路環境。

（六）辦理道路搶修開口合約，分區辦理派工、搶修及施工作業，維持道路養護及搶修效率，減低國賠事件發生頻率。

（七）強化本市道路挖掘復舊品質抽查驗機制，加強管控管線單位道路挖掘復舊品質，以確保市民用路權益，107年度預計辦理抽驗次數96次。

- 打造樂活家園，形塑環保城市低碳環境：（業務成果面向）

（一）積極提升綠化面積，建構優質化綠色城市：

1.建置或改建一區一公園：致力闢建公園綠地至少1座，同時配合當地特色，重塑地區性主題式公園，除綠地面積倍增外，另闢設休閒環境、遊樂設施、體健設施等，使之符合老、中、少活動休閒使用，提升本市各區民眾生活品質與都市環境生活品質。

2.東區平實營區地下停車場闢建工程：配合平實營區重劃區開發，擬增設地下停車場闢建工程，共可提供約220停車位，改善市民生活環境，提供東區居民完整且舒適的休閒開放空間。

3.提升道路綠美化及路容維護，增加用車環境舒適性：市道加安全島端花草種植、行道樹及灌木修剪，提供用路人舒適的用路空間，同時促進且呼應大臺南觀光產業。

4.透過前瞻基礎建設提高公園闢建整修效率：

        - 月津港國家歷史風貌園區（公2、公3、公4、公16、公19）公園開闢：以月津港、鹽水舊市街為範圍，進行後續整體建設規劃，以藍綠生態環境營造為主軸，進行公園設施改善，提昇民眾優質休憩活動場所。

        - 永康區公七公園新闢工程：配合雨水下水道工程，進行公園開闢及相關設施整修，提昇遊客居民生活品質，並達到防洪兼具休憩之功能。

        - 南區南山公墓（公兒S45、公兒S46、公兒S47、公兒S48、公兒S55）公園開闢工程：解決當地因墓地造成景觀不佳之問題，並提昇當地生活機能及生活品質。

        - 南區公82公園新闢工程：改善南區大恩里居民之休閒環境，提昇遊客居民生活品質，創造優質的環境。

        - 推動南區黃金海岸景觀整體規劃：配合黃金海岸船屋活化招商作業，使招商作業能有加乘效應，將串連黃金海岸周邊之公園綠地、遊憩用地、堤頂平台、自行車道等公共空間，及結合親水公園、奇美博物館、大甲濕地重要景點成為旅遊軸帶。

（二）加強公園維護及經營管理：

1.強化公園綠地委託民間經營管理及認養機制，以維持公園綠地之環境。

2.加強辦理公園之保全、清潔及各項設施修繕及管理維護，每座公園及廁所每天2次大清掃，並隨時注意整體環境清潔及突發狀況之清除。

3.辦理37區公園綠地維護管理考核，107年度預計至少考核50座區公所及認養人維護管理之公園，考核成績優良之區公所及認養人並將予公開表揚，以達促進地方投入公園維護，保持公園環境品質，營造優質生活空間。

（三）路燈節能及管理維護：

辦理路燈新建及加強路燈維護服務，實施夜間查修作業，報修案件於3日內修復，以爭取維修效率並提升為民服務品質；另於105年已完成89,924盞水銀路燈汰換環保節能燈具LED路燈，並逐步將老舊路燈汰換為高效率燈具，及增設公用照明，完成全市各主要道路之路燈改採環保節能燈具，以提升既設路燈發光亮度及照射範圍，保障市民用路安全並點綴亮化城市夜景。

（四）落實行政院核定「生態城市綠建築推動方案」，打造本市為低碳城市：

1.賡續加強查核各申請案件是否依規定檢討建築基地綠化、保水、節約能源、綠建築構造與綠建材及景觀綠化等審核綠建築項目，確實執行「臺南市低碳城市自治條例」第21條規定之建築物在申請建造執照時，並在一樓樓板勘驗前務必取得候選綠建築證書，並於竣工領得使用執照一年內取得綠建築標章，使本市得以漸漸蛻變為低碳城市。

2.推廣建築物雨水貯留設施設置：賡續落實行政院核定「生態城市綠建築推動方案」，打造本市為低碳城市，按本府102年6月24日府水雨字第1020480512號公告「臺南市低碳城市自治條例」第18條規定應設置防洪或雨水貯留設施之建築行為規模辦理，透過臺南市低碳城市自治條例第18條規定應設置防洪或雨水貯留設施，預計每年度可提供蓄水設施容量約10,000立方公尺，有效減少水災發生頻率。

3.賡續推動再生能源的應用，以達到節能減碳之效益：賡續推動臺南市建築物屋頂設置太陽光電設施，除可增加電力外，且可有效解決屋頂隔熱及漏水、違建問題，本府將積極宣導呼籲市民踴躍裝設，目前每年度預計設置太陽光電設施約400件，期使設置件數得以逐年增加，以達成節能減碳效益。

- 強化工務品管，建構安全城市效率服務：（行政效率面向）

（一）落實建築數位化管理，提升服務效能：

配合內政部營建署「全國建築管理系統」建置規範政策推動，辦理本府電子化建築管理，建立建築執照檔案書圖及地籍圖套繪數化作業，讓舊有建築案件歷史資料及新建築申請案件，能建立生命週期，從申請人開始電子化，包括書、圖及文件，以達到便民措施，提升行政效率；於108年底前完成永華中心建築檔案資料數位化，另著手辦理民治市政中心之建築執照數化作業。

（二）行政改革、打造有效率新臺南：

1.縮短建造執照、使用執照核發日期在法定期限以下（法定期限供公眾使用20日、非供公眾使用10日）。

2.設置市民卡，除方便市民繳費外，亦可讓本市相關建管規費納入系統管理，逐步建立更有效率、更節能、更減紙之行政運作機制；更可縮短領取建築執照時程。

3.使用執照遺失補發在3日內完成，另核准圖原須3日才能取得，市區部分已修正為當日補發，其他31區部分2週內核發，減少市民時間，以提升行政效率。

4.設置建築管理萬事通，由專業志願服務人員(如建築師等)，於辦公室值班為民眾解釋建築管理相關疑義。

（三）加強建築安全檢查及管理：

對於供公眾使用之建築物，依法要求辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，107年度預計應申報數為4,200件。另對於申報案件辦理抽複查，107年度預計抽複查件數為750件，以利落實簽證負責，達到維護市民居住、消費之安全。

（四）強化建築物防災耐震：

1.對於公有建築物辦公廳舍及避難收容場所辦理建築物耐震評估，對於須補強之建築物並督促各目的事業主管機關編列預算辦理補強。

2.每年辦理一次災害後危險建築物緊急評估組訓演練，強化專業人員之臨時動員與編組能力。

3.對於88年12月31日前取得建照之住宅辦理耐震能力初步評估及詳細評估，協助民眾瞭解、改善住宅之結構安全。由中央研擬「安家固園計畫」(簡稱老屋健檢)，地方配合辦理。

（五）提升違章建築執行力：

1.對於危害公眾安全或公眾利益之違章建築，優先辦理與執行。

2.依臺南市政府違章建築處理要點、臺南市政府施工中違建即報即拆作業計畫之法令整合，以利業務推動。

3.落實臺南市政府處理違規竹木造鷹架廣告物即報即拆作業計畫，以維護市民公共安全、公共交通、市容觀曕。

（六）原有住宅無障礙設施改善：

1.鼓勵本市五層樓以下公寓大廈設置無障礙設施。

2.補助本市原有住宅五層樓以下公寓大廈，無障礙設施改善，逐步提升無障礙居住品質。

（七）推動騎樓暢通：

1.對於本市商圈、學校、觀光景點及古蹟等重要路段，推動優先示範區，進行宣導和推廣。

2.鼓勵由下而上，由各地方團體自發性推動，辦理友善騎樓競賽。

3.由上而下方式指定騎樓暢通路段，借此推動市區重要觀光景點旅遊路線，指定路段交由公所執行輔導、取締。指定騎樓暢通路段，優先執行騎樓整平。

（八）加強工務局各單位依政府採購法及相關法令規定辦理採購程序，並配合推動採購電子化及作業程序制度標準化，以提升政府採購效率。

1.依公開、公平、公正原則辦理政府採購業務，並配合推動採購電子化，107年度電子領標預計達成率100%。

2.加強工務局各單位依政府採購法及相關法令規定辦理採購，並訂定採購招標作業程序，提升採購效率；另針對未達100萬元之財物採購案，採公開取得電子報價單之預計達成率9%以上。

（九）強化公共工程品質管理制度化推動，提升本市公共工程品質：

1.有效運用施工查核及回饋機制，加強本府各機關落實公共工程品質管理制度，提升公共工程品質，107年度預計查核140件。

2.配合工程會推動全民監督公共工程運作機制，協助及早發現缺失謀求改善，並加強查核通報案件數之10%以上。

3.辦理公共工程品管教育訓練，提升各機關工程品質及履約管理能力，107年度預計辦理6場以上教育訓練或觀摩。

4.持續推動本府公共工程材料檢試驗統一作業機制之建立與執行，強化材料品質管控。

（十）107年度預計進行東區、南區、中西區、北區、安平區、永康區及歸仁區之8米以下公共管線圖資校正，提升本市公共管線圖資正確性及完整性，降低管線公安事件。107年將配合前瞻建設計畫推動建置三維地理資訊系統，建立三維管線資料標準制度及研擬三維管線空間資料標準規劃，並規畫以分年分期進行公共設施管線資料補正作業及三維管線地理資訊整合資訊推動。

（十一）擴大實施公文處理電子化，逐步建立更有效率、更節能、更減紙之行政運作機制。預計107年度實施公文線上簽核比率達46%，實施公文電子交換比率達70%；提升公文線上簽核作業，收文簽辦或創簽稿、逐級簽核至主管或首長決行及線上調檔等作業，以電子化方式全程處理，達到減紙及提升訊息接收時效。

- 提升人力資源素質，落實終身學習觀念：（組織學習面向）

職員每年之與業務相關年學習時數平均達20小時以上，其中10小時必須完成當前政府重大政策1小時、環境教育4小時及民主治理價值5小時(性別主流化（1小時）、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等（4小時），並以數位學習為優先；加強英語學習，提升同仁英語能力。

- 提高預算執行力：（財務管理面向）

（一）有效運用年度歲出分配預算，提高預算執行效率，並撙節各項支出。經常門預算數執行率達80%，資本門預算數執行率達80%。

（二）研訂年度預算分配先期規劃作業，輔促各單位覈實編造分配預算。按月統計公布各單位預算執行情形，敦促落後單位檢討改善。

貳、年度重要施政計畫

| 工作計畫 名稱 | 重要施政計畫項目 | 實施內容 | 預算金額 （單位：千元） （未含人事費） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程建築及設備—新建工程 | 辦理道路用地取得 | 辦理轄內道路用地取得。 | 中央：0 本府：278,172 合計：278,172 |
|  | 生活圈道路交通系統建設計畫四年（104-107年）建設計畫 | 賡續辦理計畫核准之各項工程用地取得與開闢作業，並持續爭取計畫新增工程。 | 中央：379,827 本府：964,833 合計：1,344,660 |
|  | 辦理轄內道路拓寬改善及附屬設施工程計畫 | 辦理轄區內計畫道路開闢、拓寬等道路交通工程，以增進道路交通便利與順暢。 | 中央：0 本府：221,350 合計：221,350 |
|  | 辦理轄內橋隧拓寬改善工程計畫 | 改善橋梁安全與車流通行效率，辦理轄區內規劃中之橋隧新建、改建等工程。 | 中央：0 本府：93,600 合計：93,600 |
|  | 永康區砲校遷建案 | 辦理永康區砲兵學校遷建於關廟校區，其有效促進永康區地方繁榮發展。 | 中央：372,143 本府：0 合計：372,143 |
|  | 大臺南會展中心 | 為綠色智慧展覽館，著重綠色產業展覽及會議，強化與綠能、科技及農業等地方特色相結合。 | 中央：240,870 本府：0 合計：240,870 |
|  | 新建工程行政管理 | 辦理新建工程所需相關行政業務，提升業務行政效率及執行績效。 | 中央：0 本府：2,791 合計：2,791 |
| 工程建築及設備—養護工程 | 辦理區道、一般道路及附屬設施路面刨除加封及養護工程經費 | 辦理本市亟需改善之道路、側溝、人行道工程，由本府規劃、設計、發包及施工。 彙整各區提報亟需改善之道路，並依急迫性列入辦理發包施工。 | 中央：0 本府：150,300 合計：150,300 |
|  | 路平專案計畫 | 以民意為依歸，平衡城鄉差距為為原則，針對交通流量大、人口密集區域辦理道路更新改善。 | 中央：0 本府：380,000 合計：380,000 |
|  | 辦理本市橋粱維修及檢測作業 | 每年辦理橋梁定期（或特別）檢查，及橋梁資料調查之更新。 彙整檢測結果評估經費後於隔年度編列經費或向中央爭取經費辦理整建或改建。 | 中央：0 本府：55,000 合計：55,000 |
|  | 辦理本市寬頻管道維修 | 辦理例行性寬頻管道維修，提供穩定的服務品質。 | 中央：0 本府：38,000 合計：38,000 |
|  | 騎樓整平計畫 | 配合內政部營建署推動「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫推動建築物騎樓整平示範計畫」。 由本府提案向內政部營建署爭取經費並辦理發包作業及執行。 | 中央：7,000 本府：1,537 合計：8,537 |
|  | 養護工程行政管理 | 辦理養護工程所需相關行政業務，提升業務行政效率及執行績效。 | 中央：0 本府：4,511 合計：4,511 |
| 工程建築及設備—公園及路燈設施 | 辦理公園綠地委託民間經營管理及認養 | 充分利用社會資源，以「在地人管理在地事」的社區總體營造精神，鼓勵當地里長、社區理事長等地方人士認養與管理當地鄰里公園，以凝聚社區共識，並藉由考核，讓各公園創造優質環境造福社區居民。 積極修築綠色道路以建構綠色城市，並與各區公所及民間綠化團體等共同商訂各區綠美化計畫，塑造各區里特色，營造休閒適居的環境與空間。 設單一窗口及統一認養作業流程，加強認養作業之推廣。 | 中央：0 本府：3,600 合計：3,600 |
|  | 加強辦理公園清潔及各項設施修繕及管理維護 | 加強辦理公園環境清潔。 持續辦理公園內各項現有設施及設備管理維護。 改善現有公園之無障礙環境。 | 中央：0 本府：20,901 合計：20,901 |
|  | 辦理公園綠地新闢之規劃設計及工程事宜 | 致力闢修公園綠地，同時配合當地特色，重塑地區性主題式公園，除綠地面積倍增外，公園施作品質及管理維護策略也大為提升，提供市民更健康安全的公園環境。 | 中央：0 本府：401,122 合計：401,122 |
|  | 建置或改建一區一公園 | 以現有公園整建活化為主，評估活化後效益較佳之公園進行整建，以期達最大效益，形塑花園城市。 | 中央：0 本府：310,697 合計：310,697 |
|  | 新建路燈設施 | 增設公用照明，全面完成全市各區主要道路之路燈，改採環保且穿透性較強之LED燈或鈉光燈，除了提升既設路燈發光亮度及照射範圍，以重塑府城夜景，提供安全的公共空間。 本年度針對重要道路及人口密度高、交通流量大之路段及巷道，持續辦理照明改善。 | 中央：0 本府：20,000 合計：20,000 |
|  | 路燈管理及維護 | 分區每日主動查修，化被動查報為主動查修，提高當日修復率，並汰換高亮度之LED燈或鈉光燈，打造安全的居家環境。 針對民眾反應路燈故障或損壞，隨查即修，確保安全。 鼓勵民眾認養。 | 中央：0 本府：69,369 合計：69,369 |
|  | 公園及路燈行政管理 | 辦理公園及路燈所需相關行政業務，提升業務行政效率及執行績效。 | 中央：0 本府：283,631 合計：283,631 |
| 工程建築及設備—第一大隊工程 | 道路搶修、養護及改善工程 | 由本局負責發包開口契約施工，改善範圍包含路基、路面及排水溝渠等，爲道路養護改善之機動性。 辦理道路搶修開口合約，分區辦理派工、搶修及施工作業，維持道路養護及搶修效率。 建立道路巡查機制及道路破損迅速修補。 迅速處理各區公所改善市容查報及1999案件建議養護事項等。 | 中央：0 本府：77,040 合計：77,040 |
|  | 瀝青拌合廠熱拌機操作空污防制設備 | 辦理國民及安南瀝青拌合工廠操作空污防制設備，定期辦理空污檢測、濾帶更新及購買二氧化氯除臭劑，減少生產瀝青混凝土過程產生異味問題。 | 中央：0 本府：1,000 合計：1,000 |
|  | 辦理本市公園綠地設施修護、環境清潔及植栽撫育工程 | 加強辦理公園環境清潔。 持續辦理公園內各項現有設施及設備管理維護。 辦理行道樹竄根、隆起及補植工程（小型零星工程）。 辦理公園行道樹維護工程（開口契約）。 | 中央：0 本府：73,952 合計：73,952 |
|  | 道路、公園、行道樹等養護工作之行政管理 | 道路、公園、行道樹等養護工作所需相關行政業務，提升業務行政效率及執行績效。 | 中央：0 本府：219,045 合計：219,045 |
| 工程建築及設備—第二大隊工程 | 辦理市道道路養護工程及附屬設施養護工程 | 辦理市道公路養護，改善範圍包含路基、路面、橋梁及排水溝渠等，以增進道路交通便利及順暢。 為道路養護改善之機動性，勞務設計採開口契約方式辦理。 | 中央：0 本府：90,000 合計：90,000 |
|  | 辦理區道、一般道路及附屬設施路面刨除加封及養護工程 | 彙整各區提報亟需改善之道路，並依急迫性辦理發包施工。 為道路養護改善之機動性，勞務設計採開口契約方式辦理。 辦理區道養護，改善範圍包含路基、路面、橋梁及排水溝渠等，以增進道路交通便利與順暢。 | 中央：0 本府：116,536 合計：116,536 |
|  | 本市道路維護小型零星搶修工程 | 辦理道路維護小型零星搶修工程，建立道路巡察機制及道路破損立及作修復。 迅速處理各區公所改善市道查報及1999案件建議養護事項等。 | 中央：0 本府：10,000 合計：10,000 |
|  | 本市路燈及行道樹維護及搶修工程 | 針對民眾反映路燈故障或損壞，隨查及修，確保安全。 辦理行道數竄根、隆起及補植工程。 | 中央：0 本府：3,000 合計：3,000 |
|  | 柳營區南112線道路拓寬工程(第二期) | 辦理柳營區南112線道路拓寬工程，以增進道路交通便利與順暢。 | 中央：0 本府：39,900 合計：39,900 |
|  | 第二工務大隊行政管理 | 辦理市道養護工程所需相關行政業務，提升行政效率及執行績效。 | 中央：0 本府：1,250 合計：1,250 |
| 工程建築及設備—第三大隊工程 | 辦理市道道路養護工程及附屬設施養護工程 | 辦理市道公路養護，改善範圍包含路基、路面、橋梁及排水溝渠等，以增進道路交通便利與順暢。 爲道路養護改善之機動性，勞務設計採開口契約方式辦理。 | 中央：0 本府：90,968 合計：90,968 |
|  | 辦理區道、一般道路及附屬設施路面刨除加封及養護工程 | 彙整各區提報亟需改善之道路，並依急迫性列入辦理發包施工。 爲道路養護改善之機動性，勞務設計採開口契約方式辦理。 辦理區道養護，改善範圍包含路基、路面、橋梁及排水溝渠等，以增進道路交通便利與順暢。 | 中央：0 本府：115,275 合計：115,275 |
|  | 本市道路維護小型零星搶修工程 | 辦理道路維護小型零星搶修工程，建立道路巡查機制及道路破損立即作修復。 迅速處理各區公所改善市容查報及1999案件建議養護事項等。 | 中央：0 本府：10,000 合計：10,000 |
|  | 本市路燈及行道樹維護及搶修工程 | 針對民眾反應路燈故障或損壞，隨查即修，確保安全。 辦理行道樹竄根、隆起及補植工程。 | 中央：0 本府：3,000 合計：3,000 |
|  | 歸仁區高鐵站特定區公園及道路植栽及綠美化維護工程經費 | 辦理臺南市高鐵站特定區公園及道路植栽及綠美化維護工程。 辦理中央分隔島及人行道行道樹 修剪與維護。 | 中央：0 本府：6,400 合計：6,400 |
|  | 新化區區道南170線外環嘉南大圳路段拓寬工程 | 辦理新化區區道南170線限縮路段拓寬，開闢後可打通交通瓶頸，帶動地方區域發展。 開闢130公尺銜接前後已拓寬道路，包含路基、路面、排水溝渠等，以增進道路交通便利與順暢。 | 中央：0 本府：9,900 合計：9,900 |
|  | 第三工務大隊行政管理 | 辦理道路養護工程所需相關行政業務，提升業務行政效率及執行績效。 | 中央：0 本府：1,150 合計：1,150 |
| 工務業務管理－建築管理 | 建置便民服務E化系統 | 建立建造執照建築書圖數位化。 建立建築物地籍套繪資料數位化。 設置建管服務資訊網站。 使用執照存根電子化查詢系統及執照審查檢查簡表。 | 中央：0 本府：15,000 合計：15,000 |
|  | 行政改革、提升為民服務之品質及效能 | 建築執照或核准圖說遺失補發，縮短為三日內完成。 增定修改法令，以利業務推動。 委請專業人士（委員會），為民解決、調解法律疑議及爭議。 專業志願服務人員（如建築師），為民眾解釋建築管理相關疑義。 | 中央：0 本府：0 合計：0 |
|  | 落實行政院核定「生態城市綠建築推動方案」，打造本市為低碳城市 | 查核各申請案件是否依規定檢討建築物外殼節約能源設計，落實「臺南市低碳城市自治條例」。 「臺南市建築物屋頂設置太陽光電設施辦法」於101年11月8日實施，積極推廣再生能源應用。 辦理圍籬綠美化競賽，提升本市街道市容與節能減碳。 配合中央加強綠建築推動計畫。 | 中央：2,250 本府：671 合計：2,921 |
| 工務業務管理－使用管理 | 違章建築處理 | 違章建築認定、拆除業務及會辦事項。 配合都市計畫及建築管理杜絕防止違章建築之發生有效措施。 本市轄內卅七區及曾文水庫、關仔嶺、虎頭碑、南鯤鯓、烏山頭水庫等觀光特定區實施計畫及各區轄內執行違章建築拆除。 處理違規竹木造鷹架廣告物即報即拆作業。 | 中央：0 本府：10,810 合計：10,810 |
|  | 建築物安全使用管理 | 建築物公共安全宣導，檢查簽證及申報以維公共安全。 建築物無障礙設施改善督導。 招牌廣告物管理、拆除以維市容整潔及安全，並實施推動各地區之示範區。 實施室內裝修管理，核發合格證。 實施建築管理－變更使用執照之核發及管理。 公寓大廈管理業務－公寓大廈管理組織之申請備查。 建築物昇降設備及遊樂區機械遊樂設施檢查業務。 強化建築物防災耐震。 | 中央：53 本府：13,717 合計：13,770 |
|  | 原有住宅無障礙設施改善 | 一、鼓勵本市五層樓以下公寓大廈設置無障礙設施。 二、補助本市原有住宅五層樓以下公寓大廈，無障礙設施改善，逐步提升無障礙居住品質。 | 中央：1,158 本府：284 合計：1,442 |
|  | 騎樓暢通計畫 | 對於本市商圈、學校、觀光景點及古蹟等重要路段，推動優先示範區，進行宣導和推廣。 推動市區重要觀光景點配合旅遊路線，以由上而下方式指定騎樓暢通路段，委由區公所執行輔導、取締。 舉辦友善騎樓競賽。 | 中央：0 本府：3,000 合計：3,000 |
| 工務業務管理－採購品管 | 加強各單位依政府採購法及相關法令規定，以公開、公平、公正原則辦理政府採購業務，並配合推動採購電子化；增進同仁對政府採購相關法令之職能，訂定採購招標作業程序，提升採購效率 | 不定期舉辦採購業務教育訓練或研討會，讓辦理採購相關同仁增進對政府採購相關法令之職能，依政府採購法辦理領標、投標採構招標程序，並推動機關採購作業程序標準化、制度化，使機關採購資訊公開化、透明化、便利化。並配合推動採購電子化，全面採電子領標，107年度電子領標預計達成率100%，另針對未達100萬元之財物採購案，採公開取得電子報價單之預計達成率9%以上。 | 中央：0 本府：56,972(市款1,511千元，收支併列55,461千元) 合計：56,972 |
|  | 有效運用施工查核及回饋機制，加強本府各機關落實公共工程品質管理制度，提升施工品質 | 依政府採購法規定成立本府工程施工查核小組，定期查核所屬機關學校之工程品質及進度，107年度預計查核140件。並有效發揮施工查核效益，以掌握工程資訊達到預警功能。並強化回饋機制，健全工程採購品管制度及提升技術層面，協助解決施工困難。 |  |
|  | 配合工程會推動全民監督公共工程運作機制，協助及早發現缺失謀求改善 | 配合工程會建構「全民監督公共工程」運作機制，列管民眾通報案件辦理情形，以確實解決民眾通報反映情事，並加強查核通報案件數之10%以上。 |  |
|  | 辦理公共工程品管教育訓練，提升各機關工程品質及履約管理能力，協助所屬機關學校建立工程品管制度化 | 加強辦理公共工程品質管理訓練課程及建立品管制度，107年度預計辦理約6場以上教育訓練或觀摩。 |  |
|  | 持續推動本府公共工程材料檢試驗統一作業機制之建立與執行，強化材料品質管控 | 推動公共工程材料試驗統一作業機制，以公開遴選合格實驗室的方式，將實驗室遴選主導權回歸機關，並由機關付費給實驗室，減少材料試驗過程中所產生的弊端。 |  |
| 工務業務管理－工程企劃 | 積極辦理本市重大工程建設督導及協調等工作，以提升工程執行績效 | 定期辦理本市重大工程督導及協調等業務。 彙整各項工程資訊，以整合協調施工介面。 | 中央：0 本府：1,201 合計：1,201 |
|  | 落實辦理本市道路挖掘管理相關業務 | 預為辦理計畫型及新建房屋挖掘整合業務並協調推動重大工程進度。 辦理本市道路挖掘復舊品質抽查驗機制，加強督導管線挖埋工程之品質，並查處不法違規挖掘案件。 落實道路挖掘三級品管機制，加強督促管線單位辦理自主品管及路權機關逐案接管作業。 持續維護道路挖掘管理資訊系統相關功能，並開發相關加值應用功能。 |  |
|  | 落實辦理本市公共設施管線圖資更新相關業務 | 辦理本市公共設施管線資料數位化建檔。 辦理本市公共設施管線圖資更新系統維護。 | 中央：8,000 本府：1,520 合計：9,520 總計 中央：1,011,301 本府：4,271,005 合計：5,282,306 |