附件3

臺南市政府112年度重要施政計畫

先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：東山區南102線田尾橋拓寬工程

計畫期程：自106年7月至111年12月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局

一、計畫緣起

本計畫座落於臺南市東山區，計畫位置為位於南102線1K+595跨越吉貝耍排水之田尾橋，原橋梁因跨距及通洪斷面不足，需進行改建並於橋梁兩端新建引道與既有道路銜接。

二、計畫目標

本橋梁改建工程考量通洪斷面及河道整治需求，工程範圍涵蓋橋梁、引道及周邊影響範圍等，皆列入改善範圍。

三、現行相關政策及方案之檢討

無

四、執行策略及方法

東山區南102線田尾橋拓寬工程，按治理計畫屬橋長不足需改建、橋長55公尺、引道長85公尺。建議路段140公尺、建議寬12公尺。

工作進度表

| 項目 | 110/3 | 110/11 | 110/12~111/12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招標作業 |  |  |  |
| 施工作業 |  |  |  |

五、資源需求

本計畫用地費概估200萬元，工程費5,700萬元，總經費約5,900萬元。

經費需求表

單位：千元

| 年度/經費來源 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |  | 經費需求 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經費編列 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 |  |  |
| 市款 | 2,100 | 31,900 | 15,000 | 10,000 |  | 59,000 |
| 合 計 | 2,100 | 31,900 | 15,000 | 10,000 |  | 59,000 |

請參照上表製作計畫經費需求表

預算表A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

| 項目 年度 | 規劃設計 監造費 | 主 體 工程費 | 設備費 | 土地價款 及補償費 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年度 | 100 |  |  | 2,000 |  | 2,100 |
| 110年度 |  | 31,900 |  |  |  | 31,900 |
| 111年度 |  | 15,000 |  |  |  | 15,000 |
| 112年度 | 4,240 | 4,480 |  |  | 1,280 | 10,000 |
| 總 計 | 4,340 | 51,380 |  | 2,000 | 1,280 | 59,000 |
| 工程技術需求 | 本計畫道路長度共約140公尺，有道路工程、排水工程、交通工程、照明工程，以及管線遷移、交通維持工程等。 |
| 營建管理 | ■委託規劃設計 □自辦規劃設計 ■委託監造 □自辦監造 |
| 環境影響評估 | ■不需辦理 □已核定 核定日期： / / 核定文號： □辦理中 辦理狀況： |
| 計畫用地 | 1.都市計畫或地目變更 ■不需辦理 □已完成 □辦理中，說明： □未辦理 2.取得方式 □自有 ■價購 ■徵收 □區段徵收 □市地重劃 □有償撥用 □無償撥用 □設定地上權 □租用 □其他，說明： 3.取得辦理情形 ■已完成 □辦理中，說明： □辦理中 |

六、經濟效益（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）

七、財務規劃（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）

(單位：千元)

八、附則

# Text boxes

案號：