附件3

臺南市政府112年度重要施政計畫

先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：柳營區南81重溪橋改建工程

計畫期程：自110年1月至112年12月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局

一、計畫緣起

(一)重溪橋現況梁底高程19.28m、現況橋長120.2m，依經濟部水利署公告:「急水溪水系龜重溪(含支流鹿寮溪)治理計畫」，計畫堤頂高程20.31、計畫河寬180m，屬橋長不足、梁底出水高不足。

二、計畫目標

(一)本計畫預期橋樑改建工程竣工後，將可提升當地居民行車上的安全性及順暢性，以及龜重溪整體防汛。

三、現行相關政策及方案之檢討

若未執行本計畫，因為當地居民重要之聯外橋樑路段，恐影響交通路網之安全性、順暢性及完整性。

四、執行策略及方法

工程執行係由臺南市政府工務局執行，計畫改善舊橋梁梁底高程不足出水高及橋長不足，故改建後橋梁總長度為195公尺，寬度為10公尺，僅於河道中落墩2處，共有3跨；以場鑄懸臂工法施工76.5m+76.5m 之大跨徑單室單箱預力箱型梁橋跨越主河槽段，南側引橋以單跨42m 預力混凝土I 型梁預鑄後吊裝後施作橋面板，改建後道路總長440公尺。

工作進度表

| 項目 | 110/6 | 110/7 | 110/11 | 110/12 | 111/1 | 111/2 | …… | …… | …… | 112/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招標作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

請參照上表製作計畫工作進度甘特圖

五、資源需求

(一)本計畫總工程經費規劃橋梁改建所需經費約1億9,506.1萬，其中用地徵收及拆遷補償費用約300萬、工程費1億9,206.1萬，包含空氣汙染防制費、委外設計及監造費、外線補助費以及工程準備金等項目。

經費需求表

單位：千元

| 年度/經費來源 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |  |  | 經費需求 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經費編列 | 經費需求 | 經費需求 |  |  |  |
| 市款 | 33,000 | 31,168 | 8,897 |  |  | 73,065 |
| 中央補助 | 70,100 | 41,512 | 10,384 |  |  | 121,996 |
| 收支對列 |  |  |  |  |  |  |
| 基金 |  |  |  |  |  |  |
| 代辦 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 | 103,100 | 72,680 | 19,281 |  |  | 195,061 |

請參照上表製作計畫經費需求表

預算表A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

| 項目 年度 | 規劃設計 監造費 | 主 體 工程費 | 設備費 | 土地價款 及補償費 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110年度 | 15,000 | 85,100 |  | 3,000 |  | 103,100 |
| 111年度 |  | 72,680 |  |  |  | 72,680 |
| 112年度 |  | 19,281 |  |  |  | 19,281 |
| 總 計 | 15,000 | 177,061 |  | 3,000 |  | 195,061 |
| 工程技術需求 | 橋梁、平面道路、側溝、排水箱涵、人行步道 |
| 營建管理 | ■委託規劃設計 □自辦規劃設計 ■委託監造 □自辦監造 |
| 環境影響評估 | ■不需辦理 □已核定 核定日期： / / 核定文號： □辦理中 辦理狀況： |
| 計畫用地 | 1.都市計畫或地目變更 ■不需辦理 □已完成 □辦理中，說明： □未辦理 2.取得方式 □自有 ■價購 ■徵收 □區段徵收 □市地重劃 □有償撥用 □無償撥用 □設定地上權 □租用 □其他，說明： 3.取得辦理情形 □已完成 □辦理中，說明： ■辦理中 |

預算表B（一般計畫請填本表）

單位：千元

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、經濟效益（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）

本計畫預期橋樑改建工程竣工後，將可提升當地居民行車上的安全性及順暢性，以及龜重溪整體防汛。

七、財務規劃（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）

| 年度/經費來源 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 經費需求 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經費編列 | 經費需求 | 經費需求 |  |
| 市款 | 33,000 | 31,168 | 8,897 | 73,065 |
| 中央補助 | 70,100 | 41,512 | 10,384 | 121,996 |
| 合 計 | 103,100 | 72,680 | 19,281 | 195,061 |

八、附則

無

（計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次）

# Text boxes

案號：