附件3

臺南市政府113年度重要施政計畫

先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：安平漁港跨港大橋新建工程

計畫期程：自107年7月至115年12月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局

一、計畫緣起

(一)本計畫獲內政部營建署107年7月13日核定納入104-111年度生活圈道路交通系統(市區道路)計畫補助並納入111-116年度生活圈道路交通系統(市區道路)計畫補助。由本局辦理規劃設計，由內政部營建署辦理工程施工。為安平舊城區只由民權路安平路進出，常造成該地區交通壅塞回堵，故規劃施作跨安平漁港大橋，從安北路走城平路跨漁港直接接永華路紓解車潮，以解決安平舊城區交通壅塞問題，並提供四草大橋快速接至臺86線快速道路。

二、計畫目標

(一)紓解安平舊城區交通壅塞問題，作為另一條聯外道。

(二)提供四草大橋快速接至臺86線快速道路。

(三)分流台17線中華西路交通車流。

三、現行相關政策及方案之檢討

若未執行本計畫，安北路道路目標年服務水準較差至D級。

四、執行策略及方法

位處臺南市安平區，全長約1公里，規劃寬度32公尺，規劃橋梁淨高15公尺(含潮差2公尺)。

工作進度表

| 項目 | 107/7 | …… | 110/11 | 110/12 | …… | …… | …… | …… | 115/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發包施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

請參照上表製作計畫工作進度甘特圖

五、資源需求

(一)本計畫總經費18億3,630萬元，用地費1億4,500萬元，工程費16億9,100萬元。

(二)依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」中央統籌分配稅款 分配辦法之相關規定，臺南市屬於第3級財政能力等級，自107年度起，中央補助直轄市0%用地費、79%工程費，地方自籌100%用地費及21%工程費。經計算用地徵收經費共約1.45億元，全額地方負擔。工程費16.91億元，由中央補助79%約13.36億元、地方負擔21%約3.55億元。合計總經費約18.363億元，中央補助約13.36億元、地方負擔約5億元。

經費需求表

單位：千元

| 年度/經費來源 | 110年度以前 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度以後 | 經費需求 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經費編列 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 |  |
| 市款 | 150,800 | 0 | 105,000 | 105,000 | 139,373 | 500,173 |
| 中央補助 | 21,818 | 0 | 395,000 | 395,000 | 524,309 | 1,336,127 |
| 收支對列 |  |  |  |  |  |  |
| 基金 |  |  |  |  |  |  |
| 代辦 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 | 172,618 | 0 | 500,000 | 500,000 | 663,682 | 1,8363,300 |

請參照上表製作計畫經費需求表

預算表A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

| 項目 年度 | 規劃設計 監造費 | 主 體 工程費 | 設備費 | 土地價款 及補償費 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年度 |  |  |  | 101,000 |  | 101,000 |
| 110年度 | 27,618 |  |  | 44,000 |  | 71,618 |
| 111年度 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 112年度 | 12,500 | 487,500 |  |  |  | 500,000 |
| 113年度 | 12,500 | 487,500 |  |  |  | 500,000 |
| 114年度 | 12,500 | 487,500 |  |  |  | 500,000 |
| 115年度 | 6,158 | 157,524 |  |  |  | 163,682 |
| 總 計 | 71,276 | 1,620,024 |  | 145,000 |  | 1,836,300 |
| 工程技術需求 | 平面道路、人行道、橋梁工程 |
| 營建管理 | ■委託規劃設計 □自辦規劃設計 ■委託監造 □自辦監造 |
| 環境影響評估 | ■不需辦理 □已核定 核定日期： / / 核定文號： □辦理中 辦理狀況： |
| 計畫用地 | 1.都市計畫或地目變更 □不需辦理 ■已完成 □辦理中，說明： □未辦理 2.取得方式 □自有 □價購 □徵收 □區段徵收 □市地重劃 ■有償撥用 ■無償撥用 □設定地上權 □租用 ■其他，說明：地上物拆遷補償 3.取得辦理情形 ■已完成 □辦理中，說明： □辦理中 |

預算表B（一般計畫請填本表）

單位：千元

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、經濟效益（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）

(一)紓解安平舊城區假日交通壅塞時間。

(二)縮短四草大橋接至臺86線快速道路時間。

(三)分流台17線中華西路交通車流。

七、財務規劃（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）

單位：千元

| 年度/經費來源 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度以後 | 經費需求 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經費編列 | 經費編列 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 |  |
| 市款 | 101,000 | 49,800 | 0 | 105,000 | 105,000 | 139,373 | 500,173 |
| 中央補助 | 0 | 21,818 | 0 | 395,000 | 395,000 | 524,309 | 1,336,127 |
| 合 計 | 101,000 | 71,618 | 0 | 500,000 | 500,000 | 663,682 | 1,836,300 |

八、附則

(一)本局辦理用地取得及規劃設計作業，工程執行係由內政部營建署南區工程處執行

（計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次）

# Text boxes

案號：