臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至112年9月底執行進度：

1. 9月6日召開第10次雙週會。
2. 9月14日召開月工作檢討會議。
3. 9月12日水利局核定本案出流管制計畫。
4. 9月15日環境部環境管理署審查通過特種建築物之安全防護計畫、防災計畫及無障礙設施設置計畫。
5. 9月21日召開第11次週會。
6. 9月27日財稅局辦理促參督導訪視會議。