| 臺南新吉工業區開發計畫各標工程執行進度一覽表 (109.08) |
| --- |
| 都市/ 非都市 | 標別名稱 | 工程內容說明 | 工程進度說明 |
| 都市土地 | 施工圍籬工程 | 全區施工圍籬、工區大門。 | 已完工 |
|  | 先期設施工程 | 施工房舍、施工便道、洗車台 | 已完工 |
|  | 河川疏濬及取土工程 | 曾文溪取土及土方運送工程(坵塊填土) | 已完工 |
|  | 第一期開發區整地工程(含滯洪池開挖) | 滯洪池土方開挖、都市計畫區產業用地整地工程 | 已完工 |
|  | 第一期開發區公共工程 | 都市計畫區內道路、排水、污水管線、自來水管線、電信管路、路燈工程、交通號誌工程 | 已完工 |
|  | 第一期開發區滯洪池、綠地及公園工程 | 滯洪池、都市計畫區內綠地及公園景觀、植栽工程 | 已完工。 |
|  | 污水處理廠新建工程 | 污水處理廠機房及操控中心建築工程 | 已完工。 |
|  | 污水處理應急設施 | 污水處理廠應急設施(因應污水處理廠新建工程完成前廠商營運污水) | 已完工 |
|  | 4,000噸配水池新建工程 | 自來水配水池及機房建築工程 | 已完工。 |
|  | 服務中心建築工程 | 服務中心、公2、廣停用地一併規劃建築 | 已完工 |
|  | 全區監視系統工程 | 全區監視器裝設 | 已完工 |
|  | 入口意象新建工程 | 40米聯外道路與安吉路三段路口處設置一座入口意象 | 已完工。 |
| 非都市土地 | 第二期開發區公共工程 | 路燈工程、交通號誌工程及產業用地整地工程 | 已完工 |
|  | 第二期開發區綠地及公園工程 | 非都市計畫區內綠地及公園景觀、植栽工程 | 已完工。 |
|  | 停車場新建工程 | 停車場新建 | 已完工 |